Rymań, dnia 20.08.2008 r.

# DZP 341/07/2008

dotyczy: Budowy zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu

„Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Rymaniu.

Gmina Rymań informuje, że wpłynęło zapytania dotyczące prowadzonego postępowania                     o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) poniżej podajemy treść zapytania i udzieloną odpowiedź:

Zapytanie:

W ogłoszeniu  o przetargu znajdującym się na stronie internetowej Zamawiający oraz w SIWZ znajduje się informacja, że termin wykonania zamówienia musi być realizowany w maksymalnym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowych jest bardzo rygorystyczna jeżeli chodzi                   o warunki atmosferyczne podczas pracy. Między innymi wymagana jest minimalna dopuszczalna temperatura wykonania 12°C oraz bezdeszczowa pogoda. Układanie nawierzchni poliuretanowej jest ostatnim etapem robót nawierzchniowych. Niemożliwym jest by w okresie późnojesiennym – zimowym na placu budowy w naszym klimacie panowały warunki klimatyczne spełniające wymienione reżimy.

Prosimy o informację, czy wobec powyższego Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia robót nawierzchniowych na rok 2009.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia robót nawierzchniowych na

rok 2009.