Uchwała Nr IX/43/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Dębica”

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679)  Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje:

§ 1. W „Planie Odnowy Miejscowości Dębica”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/234/10 Rady Gminy Rymań z dnia 25 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Wprowadzono do spisu treści punkt 2.3. o nazwie  „Opis centrum miejscowości”.

- Wprowadzono do punktu 2 „Charakterystyka miejscowości Dębica”  punkt 2.3. o treści  „Dębica jest dość dużą, zwartą wsią sołecką skupioną wokół drogi częściowo twardej  prowadzącej do Trzynika w gminie Gościno, prostopadłej do drogi krajowej nr 6. Centrum miejscowości Dębicy wyznaczają dwa ważne budynki. Filialna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci w wieku do 10 lat oraz Kościół filialny p.w. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Jest to obiekt ryglowy z XVI/XVII w., o drewnianej wieży szalowanej deskami, przykrytej hełmem wielobocznym. Budynki te pełnią funkcje społeczne bardzo ważne dla mieszkańców. Na terenie miejscowości Dębica nie ma jeszcze sali wiejskiej, więc społeczność lokalna spotyka się w szkole, gdzie odbywają się zebrania wiejskie.  Mieszkańcy  z troską odnoszą się do spraw wsi i są zaangażowani w życie miejscowości. Niekwestionowanymi liderami społeczności lokalnej jest Wójt Gminy Rymań, Radni Gminy Rymań, Sołtys oraz Rada Sołecka, Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej wraz z Dyrektorem i nauczycielami”.

- Wprowadzono zmiany do zadania 6.2. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- Wprowadzono zmiany w tabeli nr 2 „Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Dębica” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały  Nr IX/43/11 Rady Gminy Rymań

z dnia 27 lipca 2011 roku

Plan Odnowy Miejscowości Dębica przyjęty został  Uchwałą Nr XLII/234/10 Rady Gminy Rymań z dnia 25 lutego 2010 r . W chwili obecnej istnieje konieczność zmiany zapisów dokumentu w związku z posiadaniem większej ilości szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki miejscowości Dębica .

Uaktualnienie Planu Odnowy Miejscowości jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań zapisanych w dokumencie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/43/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27.07.2011 r.

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębicy. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących zadań: Zakup i montaż wyposażenia m.in.: - Ścianka gimnastyczna – 1 szt., - Huśtawka sprężynowa – 2 szt., - Huśtawka podwójna – 1szt., - Zestaw zabawowy – 1 szt., - Piaskownica – 2 szt., - Bramka mini – 2 szt., - Ławka bez oparcia – 5 szt., - Kosz na śmieci – 2 szt., - Tablica informacyjna – 1 szt. Zagospodarowanie terenu wokół placu poprzez nasadzenie zieleni . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | W miejscowości Dębica jest znaczna ilość dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, korzystających z pomocy opieki społecznej, których nie stać na zaspokojenie potrzeb swoich dzieci. Urządzenie placu zabaw miałoby na celu zapewnienie dzieciom miejsca, gdzie mogłyby się wspólnie bawić, dzięki czemu będą się lepiej rozwijać i poznawać świat. Wspólne zabawy wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny, a także pozwolą na bezpieczne spędzanie czasu z rówieśnikami. Utworzenie placu zabaw byłoby również doskonałym rozwiązaniem dla rodziców i opiekunów. Z myślą o nich przy placu zamontowane zostaną ławeczki. Obecnie na terenie miejscowości Dębica brakuje obiektów rekreacyjnych dla najmłodszych. Realizacja projektu wpłynie więc na stworzenie nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie placu zabaw i elementy małej architektury |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe nawierzchni |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie utwardzone |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenie krzewów i drzew |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie placu zabaw i elementy małej architektury |  |  |  | 33807,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe nawierzchni |  |  |  | 3533,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie utwardzone |  |  |  | 33022,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenie krzewów i drzew |  |  |  | 7070,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/43/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27.07.2011 r.

Tabela „Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Dębica”

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Modernizacja boiska sportowego w Dębicy | 2013 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 125 000 | - | - | - | - | 125 000 | - | - |
| 2 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 77 433,38 | - | - | - | 77 433,38 | - | - | - |
| 3 | Budowa Sali wiejskiej w Dębicy oraz jej wyposażenie | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 1 450 000 | - | - | 1 450 000 | - | - | - | - |
| 4 | Remont kościoła w Dębicy | 2012 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 840 000 | - | - | - | 840 000 | - | - | - |
| 5 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Dębica | 2014 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 56 000 | - | - | - | - | - | 56 000 | - |
| SUMA |  |  |  | 2 548 433,38 | 0 | 0 | 1 450 000 | 917 433,38 | 125 000 | 56 000 | 0 |