Uchwała Nr IX/45/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino”

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679) Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje:

§ 1. W „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Rymań z dnia 21 maja 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Wprowadzono do spisu treści punkt 2.3. o nazwie  „Opis centrum miejscowości”.

- Wprowadzono do punktu 2 „Charakterystyka miejscowości Gorawino”  punkt 2.3. o treści: „Centrum miejscowości Gorawino charakteryzuje zwarta zabudowa przy jednej ulicy, centrum wyznaczają trzy ważne dla miejscowości budynki. Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,  sala wiejska oraz  kościół parafialny (nr rej. 34 z dn.18.10.1954) p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, wzniesiony został przez Joachima Brecketa i Hansa Meidera w 1623 r. Jest to obiekt o konstrukcji ryglowej, z wypełnieniem ceglanym, posiadający barokowe wyposażenie. Budynki te pełnią funkcje społeczne bardzo ważne dla mieszkańców. Na terenie miejscowości Gorawino społeczność lokalna spotyka się w sali wiejskiej.

Tu odbywają się zabawy, spotkania, zebrania wiejskie, przez co stała się miejscem sprzyjającym integracji i nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Miejsce to służy, więc wszystkim mieszkańcom i tym starszym i tym młodszym. Po przebytym remoncie przysłuży się im jeszcze bardziej. Na wjeździe do miejscowości od drogi krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk powstało boisko Orlik 2012, gdzie dzieci i młodzież poprawiają swoją sprawność fizyczną. Na terenie miejscowości Gorawino działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GORAWIŃSKI GROT”.  Niekwestionowanymi liderami społeczności lokalnej są członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, Wójt Gminy Rymań, Radni Gminy Rymań, Sołtys wraz z Radą Sołecką, Zarząd i członkowie jednostki OSP oraz Rada Rodziców działająca przy Społecznej Szkole Podstawowej wraz z Dyrektorem i nauczycielami”.

- Wprowadzono zmiany do zadania 6.2. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- Wprowadzono zmiany w tabeli nr 2 „Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gorawino” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały  Nr IX/45/11 Rady Gminy Rymań

z dnia 27 lipca 2011 roku

Plan Odnowy Miejscowości Gorawino przyjęty został Uchwałą          Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Rymań z dnia 21 maja 2009 r. W chwili obecnej istnieje konieczność zmiany zapisów dokumentu w związku z posiadaniem większej ilości szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki miejscowości Gorawino.

Uaktualnienie Planu Odnowy Miejscowości jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań zapisanych w dokumencie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/45/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27.07.2011 r.

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gorawino na działce nr 147/65 wraz z wyposażeniem. Dostęp do placu zabaw będzie prowadził od drogi głównej. Projekt obejmuje również: - zagospodarowanie terenu wokół placu poprzez nasadzenie zieleni, - uzupełnienie placu o elementy małej architektury, |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | We współczesnej rzeczywistości istotną rolę odgrywa aktywne spędzanie czasu wolnego. Bardzo dobrze jest, gdy dzieci i młodzież mają zagwarantowane specjalnie do tego celu przygotowane tereny. Niewątpliwie takie warunki mogą spełniać place zabaw. Aktualnie na terenie Gorawina jest niewiele takich miejsc, stąd pomysł na stworzenie placu rekreacyjnego, który będzie bezpiecznym miejsce zabaw najmłodszych mieszkańców Gorawina. |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu powstanie plac zabaw z następującym wyposażeniem: - urządzenie linarne - piramida – 1 szt., - zestaw zabawowy – 1 szt., - huśtawka sprężynowa – 3 szt., - huśtawka podwójna – 1 szt., - huśtawka podwójna dla małych dzieci – 1 szt., - piaskownica – 1 szt., - ławka z oparciem – 4 szt., - ławka prosta – 2 szt., - kosz na śmieci – 2 szt., - tablica informacyjna – 1 szt., |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, - Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Właścicielem gruntów jest Gmina Rymań. |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Urządzenie placu zabaw |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu wokół placu |  |  |  | X |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | urządzenie linarne - piramida |  |  |  | 16050,00 |  |  |  |
|  | zestaw zabawowy |  |  |  | 10603,70 |  |  |  |
|  | huśtawka sprężynowa |  |  |  | 3322,35 |  |  |  |
|  | huśtawka podwójna |  |  |  | 1592,16 |  |  |  |
|  | huśtawka podwójna dla małych dzieci |  |  |  | 2535,90 |  |  |  |
|  | piaskownica |  |  |  | 1151,82 |  |  |  |
|  | ławka z oparciem |  |  |  | 3974,16 |  |  |  |
|  | ławka prosta |  |  |  | 2015,10 |  |  |  |
|  | Kosz na śmieci |  |  |  | 1528,07 |  |  |  |
|  | tablica informacyjna |  |  |  | 2462,40 |  |  |  |
|  | Nawierzchnie utwardzone |  |  |  | 52 904,46 |  |  |  |
|  | Nawierzchnia piaskowa |  |  |  | 2518,06 |  |  |  |
|  | Nasadzenie krzewów i drzew |  |  |  | 12081,55 |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne - Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino - 25%. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/45/11

Rady Gminy Rymań

z dnia 27.07.2011 r.

Tabela  „Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gorawino”

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gorawino | 2012-2013 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 245 000 | - | - | - | 215 000 | 30 000 | - | - |
| 2 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - środki Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino | 112 739,73 | - | - | - | 112 739,73 | - | - | - |
| 3 | Modernizacja i remont punktu medycznego w Gorawinie | 2010 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Remont budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Gorawino | 2010 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| 5 | Remont świetlicy wiejskiej w Gorawinie | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 148 000 | - | 148 000 | - | - | - | - | - |
| 6 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino | 2011-2012 |  | 450 000 | - |  | 450 000 | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  | 1 175 739,73 | - | 368 000 | 450 000 | 327 739,73 | 30 000 | - | - |