Gmina Rymań

78-125 Rymań, ul. Szkolna 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.07.2018 r. pod nr 583296-N-2018

- na stronie internetowej bip.ryman.pl dnia 04.07.2018 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymaniu dnia 04.07.2018 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej                      nr 3308Z w miejscowości Starnin.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| I. | Nazwa oraz adres Zamawiającego. |
| --- | --- |

Zamawiającym jest:                                                                                  Gmina Rymań                                                                                                              ul. Szkolna 7                                                                                                                              78-125 Rymań                                                                                                    Tel/faks: 94 353 48 21, 94 353 48 07/91 353 48 14 ug@ryman.pl                  bip.ryman.pl zakładka Zamówienia publiczne                                                            REGON: 330920720                                                                                                      NIP: 671-18-08-627                                                                                                      Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:15               do 15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.        z 2018r. poz. 1025 ), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie                               z załączoną dokumentacją projektową dla tematu.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu  z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin.

  - Zakres zadania obejmuje:

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- ograniczniki nawierzchni,

- wykonanie przebudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie urządzeń odwadniających,

- roboty dodatkowe,

- wykonanie elementów organizacji ruchu,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,

- wykonanie odprowadzenia wód do rowu,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy                              i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierające m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, potwierdzających zgodność wykonania robót  z projektem budowlanym, STWiORB.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego,

4. Ilekroć w Projekcie Wykonawczym mowa jest o nawierzchni z kostki betonowej  rozumie się kostkę betonową typu starobruk grubości 6 i 8 cm.

5.  Stosować krawężniki betonowe proste i łukowe.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.

7.  Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.

8. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną.   W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale      IX pkt 1.

9. Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.

- Informacja dotycząca robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektoweji STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.

- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym                       w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.

- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych  w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.

- Roboty zamienne mogą wynikać:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez  Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej       i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

2)  Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

    - na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa

i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

    - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne

i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia  przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.917             z późn. zm. ) osób wykonujących wskazane  poniżej czynności, związane z realizowanymi robotami:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty w zakresie podbudowy jezdni

- roboty w zakresie nawierzchni,

- roboty instalacyjne,

- roboty pomiarowe.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia                7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia                  w gestii Wykonawcy.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób egzekwowania wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę został określony we wzorze umowy, §4, ust 7.

IV. Termin wykonania i warunki rozliczenia zamówienia.

Termin realizacji: do 15.11.2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia                 z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału                                  w postępowaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

  - doświadczenia :

należyte wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających                    na przebudowie, budowie lub rozbudowie dróg z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej o wartości minimum 500000,00 zł. brutto dla każdej                  z robót.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy            i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i całym wymaganym doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  że przekazanie potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty, faktyczny, pozwalający  na realne wykorzystanie z doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot udostępniający swoje zasoby z zakresu doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa                        w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 551 i art. 552  Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla potwierdzenia rzeczywistego udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny jest osobisty udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

  - osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

kierownik budowy w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może zostać spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub łącznie przy udziale zasobów przekazanych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy            i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie    w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U.                z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

2)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24, ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  - 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                        o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów następujące dokumenty:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków               o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                   z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie                            z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia              z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

  - W celu stwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,                        z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

- Uzupełnianie dokumentów.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa              w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,           w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VIII. Wymagania dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII :

1.	W pkt 1 ppkt. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b rozdziału VII powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  a dokument, o którym mowa pkt. 1 ppkt. c rozdziału VII powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

2.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są :

1) Mirosław Kurgan, e-mail: m.kurgan@ryman.pl - w sprawach merytorycznych

2) Małgorzata Tkacz, e-mail: m.tkacz@ryman.pl – w sprawach proceduralnych

  - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej . Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej ( dokumenty składane do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność    z oryginałem przez osobę uprawnioną), wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane                               i otrzymane w tej samej chwili.

  - SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej bip.ryman.pl  SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej można odebrać nieodpłatnie            u p. Małgorzaty Tkacz w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2.

  - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bip.ryman.pl

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

  - W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

  - Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                          z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

| X. | Wymagania dotyczące wadium. |
| --- | --- |

Nie dotyczy.

XI. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

| XII. | Opis sposobu przygotowania ofert. |
| --- | --- |

- Na ofertę składają się :

  - Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

  - Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

  - Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie na okoliczność wykluczenia

z postępowania

  - Wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy ( jeżeli występują ).

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i adres zamawiającego                                                                              Oferta – Przetarg nieograniczony na :

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej              nr 3308Z w miejscowości Starnin.

Nie otwierać przed dniem 20.07.2018r. godz. 10:15

Nazwa i adres składającego ofertę

  - dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

  - opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

  - wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

  - dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

  - oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  i czytelną techniką;

  - zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

  - ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

  - zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

  - dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,

  - pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

  - dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,

  - Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

  - stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,

  - wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :

a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,

b) ceny oferty,

c) terminu wykonania zamówienia,

d) okresu gwarancji,

- warunków płatności zawartych w ofercie,

  - zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

- Informacje pozostałe:

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

  - oferta powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

| XIII. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. |
| --- | --- |

- Oferty należy składać do dnia 20.07.2018 r. do godziny 10:00                             w sekretariacie Urzędu Gminy w Rymaniu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2018 r. o godzinie 10:15                 w Urzędzie Gminy w Rymaniu - sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówienia,

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający odrzuci.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

| XIV. | Opis sposobu obliczania ceny. |
| --- | --- |

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo     i słownie,  z uwzględnieniem podatku VAT.

- Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1.

- Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 roku (Dz. U. z 2010r. nr 226, poz. 1476 ze zm.)

- Ceny ofertowe, podane przez wykonawcę mają być cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów      i usług (t j. Dz.U z 2017, poz. 1830 z późn zm.), przedstawionymi w setnych częściach złotego, tj. zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Rażąco niska cena:

  - Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców                     o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa              na wykonawcy.

  - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,             a w szczególności wymienione w pkt. 1).

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę         w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

    - CENA wykonania zamówienia - 60%

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:

C - liczba punktów za cenę, C min - najniższa cena ofertowa, C bad - cena oferty badanej;

b) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty  - 40%

G = [G bad / G max] x 40

gdzie:

G - liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi G max - najdłuższy okres gwarancji   i rękojmi

G bad - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji i rękojmi nie może być dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji            i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. Jeśli Wykonawca nie uzupełni pola w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, i przyzna punkty odpowiednio.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

P = C + G

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług    w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający            w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów            i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne                                   i niepodlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem poprawek, o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa              w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz                       w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli to zawiadomienie zostanie przesłane w formie faksu lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa  w pkt jw., jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy                   w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przedłożyć Kosztorysy ofertowe Wykonawcy sporządzone metodą uproszczoną,                z podziałem zadań jak w formularzu ofertowym, wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które Wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do :

a) rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót,

b) porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość            i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia,

c) stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego co do sposobu wykonania.

- Przedłożyć do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy

- Przedłożyć polisę ubezpieczeniową zgodnie z wymaganiami §4, pkt 1, ppkt 23            wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)

- Przedłożyć pełnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy (jeśli dotyczy).

- W przypadku złożenia oferty wspólnej przedstawić umowę regulującą współpracę Wykonawców.

| XVII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub                w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy                   w Świdwinie Oddział Rymań, nr 50 8581 1043 0600 0358 2000 0001, z podaniem tytułu „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin”.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w wysokości 70%             w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostaje ustalona na 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to wymaganym będzie aby wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie redukowalne):

1)	kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części odpowiednio dla terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia + 30 dni oraz terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady + 15 dni:

a)	pierwsza część w wysokości 70% kwoty wymienionej w pkt 2 na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót i protokolarnego odbioru robót + 30 dni,

b)	druga część w wysokości 30 % na okres od dnia zawarcia umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót tj. po upływie okresu rękojmi i gwarancji + 15 dni

2)	w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia,

3)	w przypadku niewykonania czynności przewidzianych w ppkt 2) Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak  w ppkt 2).

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Określenie warunków dokonania zmian w umowie.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy      zostały określone w załączniku nr 7  do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę,         o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XX. Klauzula informacyjna art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rymań, ul. Szkolna 7,          78-125 Rymań, 94 3583127.

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rymań jest Pan Dariusz Florek,              kontakt: adres e-mail: darekflorek71@gmail.com, telefon: 502059407;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa  drogi wewnętrznej na odcinku  0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej nr 3308Z w miejscowości Starnin” - nr postępowania ZP.271.2.2018 - prowadzonym               w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXI. Informacje uzupełniające.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa  w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy Pzp.)

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp).

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

- Zamawiający  przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

4. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

6. Wykaz robót budowlanych

6a. Wykaz personelu Wykonawcy

7. Wzór umowy

8. Przedmiary

9. Projekt budowlany Wykonawcy

10. STWiOR

Dokumentację zatwierdził:

Wójt Gminy Rymań

mgr Mirosław Terlecki

Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

„Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Znak postępowania: ZP.271.2.2018

- Dane Wykonawcy (jeżeli oferta składana wspólnie - wpisać dane pełnomocnika):

Nazwa …...................................................................................................................

Siedziba ….................................................................................................................

Nr telefonu / faks …....................................................................................................

adres e-mail …...........................................................................................................

nr NIP ….................................................. nr REGON …............................................

Wykonawca jest*/nie jest* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013.672).

- Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia za cenę ……………………………zł brutto

(słownie: ….........................................................................................................),

kwota podatku ………….. zł, stawka podatku VAT … %

w tym

Okres gwarancji i rękojmi …………..(w miesiącach)

- Oświadczenia Wykonawcy:

  - Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne do przygotowania oferty informacje, w tym dokonałem wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawartego w SIWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. wzorze umowy, w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : ………………….……………zł.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy*:

- Mikroprzedsiębiorstwem -  przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR,

- Małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

- Średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwem, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Dużym przedsiębiorstwem -  przedsiębiorstwem, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym ani średnim przedsiębiorstwem i które zatrudnia 250 osób i więcej oraz którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa  przekracza 43 milionów EUR.

5. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom (jeśli dotyczy):

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj i zakres robót powierzanych podwykonawcy (opisać rodzaj i zakres robót ) |
| --- | --- | --- |

UWAGA :

Do oferty należy załączyć ( od każdego podwykonawcy ) :

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ

Uwaga: oświadczenie o podwykonawcy, mającym wziąć udział w realizacji zamówienia, złożone w ofercie nie jest rozumiane w świetle art. 6471 ust.2 Kodeksu cywilnego.

6.Forma składania oferty”

Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :

Partner 1: …………………………………………………………………………………

Partner 2 : ………………………………………………………………………………..

UWAGA :

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane             w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się           o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie               o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa                (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8.Inne informacje Wykonawcy:

…...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

…..................., dnia ….................2017r.

...........................................................
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy)

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Rymań

ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”, prowadzonego przez Gminę Rymań  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdz. V.  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………

podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….…….……………………………………..,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Rymań

ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”                                                                                        prowadzonego przez Gminę Rymań oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………..

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia           z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………….. dnia …………….. 2018r

ZOBOWIĄZANIE

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm. ),

Ja/My*

………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

( pełna nazwa, adres udostępniającego)

NIP : ………………………………….

REGON : ……………………………

Reprezentowany przez ………………………………………………………………….

zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby

Dla

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

( pełna nazwa, adres wykonawcy )

NIP : ……………………………………….

REGON : …………………………………

jako Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

………………………………………………………………………………………………………

( wpisać nazwę postępowania )

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …. – 2018 z dnia ……… 2018r

w zakresie :

- zdolności zawodowych* – potwierdzamy/y posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego tj. ……………………………………………………………………………. W realizacji zamówienia będziemy czynnie uczestniczyć, jako podwykonawca następujących robót* :

………………………………………………………………………………………………………

Lub

W realizacji zamówienia będziemy świadczyć w sposób ciągły usługi doradcze w zakresie obejmującym ……………………………………………………………………………………………………

( wpisać pełny zakres usług doradczych )

I kierujemy p. ………………………………………………. posiadającego wymaganą wiedzę i doświadczenie na okres wykonywania zamówienia;

- zdolności technicznych* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres ( lub wskazany okres) realizacji zamówienia następujących specjalistów :

- p. ……………………………………………………………….

- p. ……………………………………………………………….

- p. ……………………………………………………………….

- p. ……………………………………………………………….

Osoby udostępniane posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego

Lub*

Oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres ( lub wskazany okres) realizacji zamówienia następujący sprzęt techniczny i wyposażenie wraz z obsługą, niezbędne do wykonywania zamówienia :

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

Oświadczam, że wymieniony sprzęt techniczny i wyposażenie jest moją własnością i jest sprawny technicznie. Osoby obsługujące posiadają wymagane uprawnienia/kwalifikacje.

Zasoby swoje udostępniamy dla Wykonawcy na cały okres wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym zobowiązaniu na cały okres wykonywania zamówienia.

…………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej )

W załączeniu :

- informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

- aktualny wypis z KRS

Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć następujące dokumenty                                     ( nieodpowiednie – skreślić )* :

- umowa o udostępnienie zasobów,

- poświadczenia należytego wykonania robót - ……. szt

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób udostępnianych,

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy i doświadczenia p. ……………… *

* - niepotrzebne obowiązkowo skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

UWAGA: Tego dokumentu nie należy załączać do oferty. Informację należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”,

Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

- Należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798z późn. zm.). z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- Nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.)                                     z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

*Uwaga: niepotrzebny punkt należy skreślić

............................................................    ……………………………….

miejscowość, data                                   (podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

## Wykaz robót budowlanych w okresie pięciu ostatnich lat

dotyczy zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”

| LP | Określenie roboty budowlanej z krótkim opisem i podaniem podstawowych parametrów | Wartość Roboty budowlanej | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączam dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

| …………………………………………… Miejscowość, data | .............................................................................. pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- |

Załącznik nr 6a do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

# PERSONEL   WYKONAWCY

dotyczy zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej               nr 3308Z w miejscowości Starnin”

Dane osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania :

| Lp. | Imię i nazwisko Podstawa dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Posiadane uprawnienia (nr, data wydania/ nazwa organu) | Informacje nt. wiedzy i doświadczenia w zakresie zgodnym z wymaganiem SIWZ rozdz. V ust.2 pkt 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane powyżej, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadają aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

| ………………………………… Miejscowość, data | .............................................................................. pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- |

Załącznik nr 7 do SIWZ

#### Wzór umowy

#### UMOWA NR: ……………………………..

zawarta w dniu …………….. w …………………… pomiędzy:                           Gminą Rymań                                                                                           REGON 330920720, NIP 671-18-08-627,  reprezentowanym/ą przez:

Pana Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marzenny Kurgan

zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. REGON ……..,  NIP …….., reprezentowanym/ą  przez:  ………………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,    zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematu:

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,5 km i zjazdu z drogi powiatowej                   nr 3308Z w miejscowości Starnin

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

2. Zakres zadania obejmuje:

1) zabezpieczenie placu budowy,

2) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

3) roboty ziemne,

4) ograniczniki nawierzchni,

5) wykonanie przebudowy,

6) wykonanie nawierzchni,

7) wykonanie urządzeń odwadniających,

8) roboty dodatkowe,

9) wykonanie elementów organizacji ruchu,

10) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

11) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,

12) wykonanie odprowadzenia wód do rowu,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy                              i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierające m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, potwierdzających zgodność wykonania robót  z projektem budowlanym, STWiORB.

14) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego,

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania     i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie  w niej uzgodnionym.

5.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia.

7. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego co do harmonogramu prac.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy – po przekazaniu terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy – w terminie do 15.11.2018r.

- Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie                          i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach p. …………………

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, w szczególności przed działaniami czynników atmosferycznych, hydrologiczno-geologicznych;

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjne oraz sporządzi plan organizacji budowy. Tablice będą podawały informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę;

- zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie robót;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane               (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j. z późn. zm. , okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności             z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji;

- jako wytwarzający odpady przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j. z późniejszymi zmianami),

  - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 992                        z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować                       z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne                    z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku      z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych                  na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. Koszt wykonania lub dostarczenia            i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę.

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac           mogących uszkodzić istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne                i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne.

- Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy        wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót                    w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,             jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie              z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski           w trakcie robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony              i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku  z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy i jego pracowników w wysokości, co najmniej 1000000,00 zł.,

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polisy ubezpieczeniowej.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Do Wykonawcy należy również:

1) Uzgodnienie z gestorami uzbrojenia podziemnego sposobu prowadzenia robót; przedstawienie Zamawiającemu protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń gestora co do wykonania w rejonie danego urządzenia; pokrycie kosztów nadzoru, jeżeli gestor będzie tego wymagał;

2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – dostarczenie map w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę                  w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ) osób związanych z realizowanymi robotami:

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności  kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia oświadczeń dotyczących sposobu zatrudnienia osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.

Po dwukrotnym negatywnym wyniku żądania przedłożenia oświadczeń o sposobie zatrudnienia osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 10 000 zł.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw                        i obowiązków powstałych w związku z zawarciem niniejszej umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł.                                          (słownie: ……………………) netto powiększone o należny podatek VAT.

- Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane               z realizacją prac wynikające wprost z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonej oferty, zestawienia rzeczowo – finansowego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu prac, koszty utrzymania zaplecza, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego             w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru robót.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. Protokół odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru  zatwierdza Zamawiający.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 9-17.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane   roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa           w § 11 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,               o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

11.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie    wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                           w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6
(wynagrodzenie częściowe)

1. Strony uzgadniają następujące warunki częściowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane:

1)podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół odbioru   częściowego stwierdzający prawidłowe wykonanie robót składających się na dany etap budowy,

2)termin wykonania, odbioru częściowego i zapłaty wynagrodzenia częściowego zgodny będzie z harmonogramem robót,

3) w przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowań :

1)pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu robót  na kwotę nie mniejszą niż 20 % ceny ofertowej,

2) kolejna faktura za poszczególne części zamówienia może być wystawiana za wykonaną część (element) możliwą do odbioru nie częściej niż jedna faktura na miesiąc,

3)suma wartości poszczególnych części i faktur (ppkt  1 – 2) nie może przekroczyć             80 % całkowitej wartości oferty,

4)faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane zgodnie            z harmonogramem rzeczowo – finansowym pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru,

5) ostatnia faktura związana z ostatecznym zakończeniem i odbiorem robót  nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 20 % całkowitej wartości oferty.

§ 7.

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory częściowe,

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone  w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy),

  - W razie  powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego  projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

  - Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego.

  - Dokumentację geodezyjną  obejmującą:

  - Mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii,

  - wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierający zbiorcze zestawienia zinwentaryzowanych obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich miar i sumy łącznej. Wypis powinien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

9) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego                               z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,                                 w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………. zł (słownie: …………………..) w formie

- Zabezpieczenie  wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji        i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gotówkowej           w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi –                   w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

- Wygaśnięcie   zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż gotówkowej może nastąpić:

- Po upływnie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego  za należycie Wykonane do wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł

- Po upływie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji w pozostałej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

8. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania zabezpieczenia przez cały czas trwania umowy, aż do upływu 15 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 9.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  licząc od upływu terminu określonego w § 2

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,  w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - za brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia lub zabezpieczenia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

  - za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                                      o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;,

  - za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty            w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego                na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw                        i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych          z należnego Wykonawcy wynagrodzenia i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10.

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wydania Wykonawcy placu budowy;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,               ze skutkiem natychmiastowym gdy:

- Wykonawca przerwał wykonywanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa lub nierealizowanie inwestycji trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego.

- w przypadku wygaśnięcia polisy OC i jej nie wznowienia przez Wykonawcę  lub   nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia,

- w przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia i jego nie wznowienia przez Wykonawcę lub nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie zabezpieczenia,

- wystąpi konieczność  co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy

- Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy.

- Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której leży przyczyna odstąpienia,

  - Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót             w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu  na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych             oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub rozwiązać ją bez zachowania okresu wypowiedzenia, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11.

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje  do ich wykonania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni               od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ          z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach                            i warunkach określonych poniżej :

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy,              o którym mowa w pkt 1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy             o podwykonawstwo, która :

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia;

b)przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony                              w ust. 2,

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy,               o którym mowa w pkt 1 może zgłosić inne pisemne zastrzeżenia                        do projektu umowy o podwykonawstwo,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 2 i 3, uważa się za akceptację projektu umowy                       przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność                        z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poświadczonej              za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem                 są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                              o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 2.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poświadczonej               za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy jej treść odbiega od zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 6 i 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia          o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada  jak za własne czyny.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin              na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zasady zawierania umów z podwykonawcami, o których mowa w ust. 1-7 stosuje się także do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 12.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres .............. m-cy, od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedłużona               do ..................  miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad         w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również                   po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie                 przed upływem okresu rękojmi.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna                    od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

- Wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 13.

Zmiana umowy

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  w  ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron                     w formie pisemnej  zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający  dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty                             w następujących okolicznościach:

1) zmiana osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy  pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ;

2) zmiany terminu realizacji w przypadku:

  - braku możliwości prowadzenia robót na skutek warunków atmosferycznych odbiegających od przeciętnych na danym obszarze.

  - niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego.

c) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej;

e) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

f)wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian                dokumentacji projektowej;

3) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

4) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania          o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę;

§ 14.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 16.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - załącznik nr 2.

Wykonawca 								Zamawiający