Gmina  Rymań

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Działanie – 313, 322, 323. Odnowa i Rozwój Wsi.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00302-6922-UM1600189/10 zawarta dnia 14.12.2011r

Zatwierdzam:

Wójt Gminy  Rymań

Mirosław Terlecki

................................................

Rymań, dnia 20.03.2012 r.

Spis treści:

- Zamawiający.

- Tryb udzielania zamówienia publicznego oraz miejsca w których zostało zamieszczone

Ogłoszenie o zamówieniu.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Terminy wykonania zamówienia.

- Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty.

- Oferty częściowe

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających..

- Oferty wariantowe

- Informacja o podwykonawcach

- .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Termin związania ofertą.

- Zmiana i wycofanie oferty.

- Miejsce oraz termin składania i  otwarcia ofert

- Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Zamawiający

# Zamawiającym jest Gmina Rymań, 78-125 Rymań, ul. Szkolna 7, tel. 358 31 27,

# fax 358 31 27, NIP-671 -18-08-627, REGON 330920720 strona internetowa zamawiającego – bip.ryman.pl

- Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zmn.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o:

- Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759/, zwanej dalej ustawą

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1847).

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414) - tekst jednolity Ustawy – (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
z późniejszymi zmianami).

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – bip.ryman.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę          w Rymaniu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

3.1. wykonanie robót budowlanych obejmujących m. in. :

1) Roboty  rozbiórkowe

2) Roboty budowlane wewnętrzne

a) podłoża podposadzki

b) ściany wewnętrzne

c) strop

d) podłogi

e) stolarka drzwiowa, parapety wewnętrzne

f) malowanie ścian farbami (uzgodnić kolor farb z zamawiającym)

g) licowanie ścian płytkami (uzgodnić kolor z zamawiającym)

h) ułożenie terakoty (uzgodnić kolor z zamawiającym)

- Roboty budowlane zewnętrzne

a) podjazd dla niepełnosprawnych

b) naprawa murków i obłożenie schodów zewnętrznych

c) zagospodarowanie terenu,   - ułożenie polbruku

- Roboty elektroenergetyczne

a)  tablica rozdzielcza

b) instalacja oświetleniowa i gniazdowa, wtykowe 230V

c)  instalacja dla sieci komputerowej

d) pomiary instalacji

- Podłączenie komputerów do sieci i uruchomienie

a) instalacja sieci lokalnej LAN wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi na 10 stanowisk

roboczych.

b) szafa dystrybucyjna z aktywnym osprzętem sieciowym (koncentrator,  Switch)

c) router (opisany w specyfikacji wyposażenia biblioteki)

d) informacja:  Posiadamy  stałe łącze DSL 2000 z Telekomunikacji Polskiej. Do połączenia z

siecią publiczną (internetem) używamy modemu  z  1 wyjściem WAN (RJ45).

- Roboty instalacyjne – przygotowawcze

a) roboty przygotowawcze – demontaż inst. wod. - kan

b) demontaż instalacji c.o.

c) roboty przygotowawcze – budowlane

- Roboty instalacyjne

a) instalacja wodociągowa z.w. i c.w.u.

b) osprzęt

c) instalacja c.o.  + piec gazowy

d) przyłącze gazowe zewnętrzne

3.2. Wyposażenie biblioteki.

| Pozycja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji | Nazwa produktu/towaru | Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność itp.) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość* netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| G. Wyposażenie biblioteki |  |  |  |  |  |  |
| G.1 | Zestaw biurek do obsługi czytelników | Blat roboczy stołów i płyty nadbudów lady wykonane z laminowanej płyty wiórowej o gr. 25 mm, grubość korpusów 18 mm, kolor buk, moduł prosty dolny 1600x840x730mm- 1szt., moduł prosty górny 1600x390x365mm-1szt., moduł prosty dolny 800x840x730mm-1szt., moduł prosty górny 800x390x365mm-1szt., moduł gięty dolny kąt 90°, 800x730mm-1szt., moduł gięty górny kąt 90°, 800x365mm-1szt. | szt. | 6 |  |  |
| G.2 | Biurko | wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. min 17mm z miejscem na komputer i wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę , w kolorze buk, 1600x800x750 mm | szt. | 1 |  |  |
| G.3 | Fotel do biurka | Obrotowe z miękkim tapicerowym siedziskiem i oparciem wykonany z tkaniny kolor ciemno-szary, ma podłokietniki, wysokość 430-580 mm, siedzisko 470x460mm, oparcie 430 mm | szt. | 2 |  |  |
| G.4 | Krzesła | Stelaż stalowy, profil stelaża – Ø 25mm, malowany proszkowo kolor niebieski, końcówki rur zabezpieczone stopkami plastikowymi. siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, powierzchni siedziska 460mm. | szt. | 15 |  |  |
| G.5 | Stół okrągły | blat laminat, grubość blatu min. 25 mm, wykończony obrzeżem PCV grubość min. 2 mm, kolor buk, profil stelaża –rurka okrągła chromowana lub malowania farbą proszkową kolor Alu, wymiary: Ø40mm Ø1600 wys. 750mm | szt. | 3 |  |  |
| G.6 | Regał na zbiory biblioteczna | Regały wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk: - na czasopisma z uchylnymi 5 półkami-1850x900x360– 2 szt, - z szafką zamykaną na kluczyk (w szafce 1 półka) i uchylnymi 4 półkami -1850x900x360 – 2 szt., - z szafką zamykaną na kluczyk (w szafce 1 półka) i 4 półki -1850x900x360 – 2 szt., - regał z 5 półkami -1850x900x360 – 19 szt., - regał z 6 półkami -2000x900x290 – 2 szt. | szt. | 27 |  |  |
| G.7 | Regał magazynowy | Regały wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk: - regał z 5 półkami -1850x800x400 – 1 szt., - regał z 3 półkami i szafką zamykaną na kluczyk (w szafce 1 półka)-1850x800x400 – 2szt. | szt. | 3 |  |  |
| G.8 | Szafka ubraniowa | szafa wykonane z płyty laminowanej 18 mm, tylnia ściana o grubości 8 mm wymiary: 1850x800x400, kolor buk, z górną półką i drążkiem na wieszaki | szt. | 1 |  |  |
| G.9 | Szafka na naczynia | szafki wiszące z półką: 80 cm x 1 szt., kolor buk, szafki stojące z blatami roboczymi grubość min. 22mm, laminat: 80 cm-1, kolor buk | kpl. | 1 |  |  |
| G.11 | Komputer | -Procesor w architekturze 4 rdzeniowej, obsługujący instrukcje 64-bitowe w wersji BOX, min. 6 MB cache L3, wykonany w technologii 45nm, taktowanie jednego rdzenia min. 3,2 Ghz, -TDP – max 95W, -Pamięć operacyjna: DDR3 2 x 2GB, 1333 MHz, CL 9, -Płyta główna z wbudowanym układem VGA, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, SATA II, -Dysk twardy HDD 640GB 7200 obr. SATAII 32MB cache, -Karta graficzna 1GB PCIEx16, obsługa standardu min. DiectX 10, Shader Model 4.0, chłodzenie aktywne, -Karta dźwiękowa, -Czytnik kart, kolor czarny -Napęd DVD-REC SATA, bufor 2MB, -Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, -Obudowa Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne), Zasilacz o mocy min. 450W -System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit z SP1 wraz z przeinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem -Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5-23”, -Rozmiar plamki 0,248 mm -Jasność 250 cd/m2 -Kontrast 1000:1 -Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni -Czas reakcji matrycy max 5ms -Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz -Częstotliwość odświeżania Poziomego 30 – 83 kHz -Częstotliwość odświeżania Pionowego 50 – 75 Hz -Pochylenie monitora w zakresie od -4 do +21 stopni -Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa -Podświetlenie System podświetlenia 2 CCFL - Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot -Waga bez podstawy maksymalnie 3,6 kg, -15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, -Certyfikaty TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold Klawiatura USB w układzie polski programisty, w kolorze czarnym. Mysz laserowa z rolką (scroll) min 1000dpi, w kolorze czarnym. | szt. | 10 |  |  |
| G.12 | Router | z portem WAN (RJ45), z wbudowanym Access Pointem (WiFi), wskazany port USB. | szt. | 1 |  |  |
| H. Pozostałe wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| H.1 | Lustra | uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach: pionowa i pozioma Wysokość : 60 cm Szerokość : 50 cm Faza : 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| H.2 | Dozownik do mydła | Wykonany z tworzywa ABS, pojemność 0,75l, kolor biały | szt. | 2 |  |  |
| H.3 | Dozownik pojedynczych ręczników papierowych | Wykonany z tworzywa ABS, pojemność 250 sz. ręczników papierowych, kolor biały | szt. | 1 |  |  |
| H.4 | Uchwyt na papier toaletowy | Wykonany z tworzywa ABS, rolka papieru o średnicy 19cm, kolor biały | szt. | 1 |  |  |
| H.5 | Szczotka do toalety w tubie | Pojemnik na szczotkę wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały | szt. | 1 |  |  |
| H.6 | Kosz | Wykonany z tworzywa sztucznego, uchylna pokrywa, dostosowany do jednorazowych worków, kolor biały, pojemność 15 l - 1 szt. pojemność 25 l - 2 szt. | szt. | 3 |  |  |
| H.7 | Wycieraczka wejściowa | Wykonana z gumy naturalnej, kolor czarny, grubość 13 mm, możliwość bezpośredniego umieszczenia na podłodze, ukośne zakończenie krawędzi, wycieraczka w kształcie plastra miodu, wymiar 150x100cm | szt. | 1 |  |  |
| H.8 | Wycieraczka wejściowa - wewnętrzna | Wykonana z gumy naturalnej, kolor czarny, z gęstymi kolcami i ukośnymi brzegami, możliwość bezpośredniego umieszczenia na podłodze, grubość 15 mm, wymiar 200x150cm | szt. | 1 |  |  |
| H.9 | Wieszak | Ścienny z 7 wieszakami na kapelusze i płaszcze. | szt. | 2 |  |  |

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych zawiera   dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:

a) projekt budowlany – branża budowlana

b) projekt budowlany  instalacji sanitarnych,

c) projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych,

d) przedmiar robót – branża budowlana

e) przedmiar robót – instalacje sanitarne

f) przedmiar robót – instalacje elektryczne wewnętrzne,

g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  branża budowlana :

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,

i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót elektroinstalacyjnych

Oprócz w/w robót wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień

- wykonanie kosztorysu powykonawczego.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej..

- zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz

dokumentacja budowy.

- Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy –

Prawo budowlane

- Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania budynku

do użytkowania ( m. in. pomiary elektryczne, szczelności instalacji gazowej, operat

energetyczny budynku itp.) wynikające z obowiązujących przepisów.

Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki wskaże Zamawiający, odległość odwozu do 6 km.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczony sprzęt komputerowy i wyposażenie biblioteki (meble). W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis do usunięcia powstałych usterek w ciągu nie dłużej niż 48 godzin. Do odbioru robót Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia w celu uzyskania pełnego zakresu prac oraz dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania wyceny robót i opracowania oferty. Wszystkie uzyskane podczas wizytacji dane zostaną uwzględnione przy opracowaniu oferty

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach wymienione w ofercie (Formularz -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.).

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania.

3.4. Terminy płatności.                                                                                                                                      Za wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem wykonawca otrzyma wynagrodzenie jednorazowo po ich wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w terminie 30 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury końcowej winien przedstawić dowody zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom.

3.5. Udzielenie zamówienia dodatkowego

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli  w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.                    Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia  i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy Rymań.

3.6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45 11 13 00-1

45 45 00 00-6

45 21 00 00-2

45 11 1 291-4

45 31 00 00-3

45 33 00 00-9

45 30 00 00-0

45 33 11 00-7

31 21 43 00-2

39 10 00 00-3

30 21 33 00-8

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2012 roku.

5. Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kompletna specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera dokumenty wymienione poniżej:

1) Instrukcja dla Wykonawców

2) Formularz ofertowy

3) Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4) Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

5) Formularz wykazu robót  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

6) Formularz -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

7) Wzór umowy

8) Dokumentacja projektowa w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia

niniejszej SIWZ

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty.

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Oferta (wg formularza jak w załączniku)

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

4) Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

5) Parafowany wzór umowy

6) Kosztorys

7) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

9) Dowód wniesienia wadium.

7. Oferty częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Informacja o podwykonawcach.

Wykonawca może powierzyć wykonywanie określoną część zamówienia podwykonawcom,                              z uwzględnieniem następujących postanowień :

1) warunkiem podzlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji projektowej obejmującej zakres części prac zlecanych podwykonawcy;

2) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

3) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

4) za wykonane części zamówienia przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

5) wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za zamówienie zlecone do wykonania podwykonawcy;

6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zapłaty należności dla podwykonawcy                 z pominięciem wykonawcy, jeżeli stwierdzone zostanie, że wykonawca opóźnia się ponad umowny termin w regulowaniu należności dla podwykonawcy lub ponad okres rozliczenia przewidziany w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze. zm.).

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia i ubezpieczenia OC.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie łącznie ich potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja finansowa i ekonomiczna.

12. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

13. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Rozliczenia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN)

14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie następujących wymagań:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli      przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, tj wykonali w okresie ostatnich 5 lat t.j. w latach 2007-2011, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę o podobnym charakterze i zakresie, tj. wykonali minimum jeden remont lub przebudowę budynku o wartości minimum 200.000 zł

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

a) kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

b) osoby o uprawnieniach instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  osoby o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci           i instalacji elektrycznych oraz osoby o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowej.

c) dysponują lub będą dysponować specjalistami w zakresie budowy i montażu sieci                    i instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, ogólnobudowlanej oraz drogowej.

- znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego               i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

15.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## 1)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat t.j. 2007 - 2011, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykaz winien zawierać roboty polegające na remoncie/przebudowie budynku o wartości  minimum. 200.000 zł każda.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia , że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej               i finansowej  należy załączyć do oferty  przez Wykonawcę:

a) oświadczenie o posiadanych środkach na rachunku bankowym, środkach finansowych lub zdolności kredytowej.

b) opłacona polisa lub inny dokument poświadczający zdolność finansową.

4) dokument OC w zakresie prowadzonej działalności.

## 16. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Dopuszczalną formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna poprzez:

- telefax, lub

- pocztę elektroniczną, lub

- korespondencję listową.

W przypadku porozumiewania się poprzez telefax lub pocztę elektroniczna strona, która otrzymała pismo jest zobowiązana do potwierdzenia jego otrzymania.

Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest

1. Mirosław Kurgan – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

2. Małgorzata Tkacz – w sprawach proceduralnych

tel. / fax 94 35 83 127

17.  Wymagania dotyczące wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6.000 PLN.  przed

upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia  12.04.2012 r. godz. 10:00.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej  uznaje się termin wpływu środków na konto zamawiającego.

Wadium może być wniesione w każdej formie określonej w Prawie zamówień publicznych, a oryginał dokumentu poświadczającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS Świdwin Oddz. Rymań.

Nr rachunku : 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

Oryginał dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym  w kwocie brutto,                   z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB, wytyczne i zalecenia  SIWZ.

3) Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu.

4) Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz wytycznych i zaleceń określonych   w niniejszej SIWZ.

5) Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla wykonawcy.

6) Kosztorys  nie będzie przedmiotem porównania i oceny. Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej, STWiORB i SIWZ.

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

| ## KRYTERIUM OCENY | ZNACZENIE | MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- |
| CENA OFERTY (C) | 100% | 100 |

2) Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

cena oferty {brutto} najniższa

C =       ––––––––––––––––––––––      x 100 pkt.

cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

20. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adres Zamawiającego

„Oferta – Przetarg na :

Adaptację pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu”

nie otwierać przed  12.04.2012 r. godz. 10.15

Adres składającego ofertę

2) Oferta powinna być napisana w języku polskim.

3) Każdy wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

21. Termin związania  ofertą.

Wykonawca jest związany  ofertą przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

22. Zmiana i wycofanie oferty.

1) Żadna z ofert nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

2) Zmiany lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed terminem składania ofert, w  zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 20.1 z dopiskiem “Zmiana” lub “Wycofanie”.

3) Zmiany ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

23. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 12.04.2012 r. godz. 10:00, pokój nr 13 (sekretariat).

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2012 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 7 (sala konferencyjna).

3) Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwy i adresy Wykonawców oraz cena ofertowa.

24. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców    podając w szczególności:

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;

d) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

25. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe).

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli:

a/  w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

b/ nie odrzucono żadnej oferty,

c/ nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny podanej w ofercie.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Świdwinie  Oddział Rymań                                                                              Nr  konta 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014

z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu”.

7) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8) Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

10) Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

11) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń              z tytułu rękojmi za wady.

12) Wygaśnięcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż określonej  w ustawie Pzp. art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy  może nastąpić:

a) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

Wykonane,

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Wykonawcom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# Dane dotyczące Zamawiającego :

### Gmina Rymań

78 – 125 Rymań

ul. Szkolna 7

3. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto = …………………………. Zł

Wartość podatku = ……………………….. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

      - zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 31.08.2012r

      - oświadczam, że :

a)  akceptuje warunki SIWZ i nie wnoszę zastrzeżeń,

- dokonałem wizji w terenie i wnioski uwzględniłem w cenie oferty,

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

- zobowiązuję się do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

      - oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy i zobowiązujemy się          w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

      - oświadczam,  że  roboty budowlane stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać sami /* przy udziale  podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

      - na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...........

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

data ..............................

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na :

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że :

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego niezbędne do wykonania zamówienia,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.

..........................., dnia ..................2012 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na :

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2012 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy           i doświadczenia w postępowaniu pn.

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

(LATA 2007,2008,2009,2010,2011)

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................., dnia ..................2012 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

| LP | Imię i nazwisko | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia budowlane/ nr, data wydania/kwalifikacje | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |

Uwaga: do formularza należy dołączyć informację dotyczącą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i specjalistów ( krótkie CV zawodowe )

*) –  pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (tj. osób) na cały okres realizacji zamówienia – w przypadku, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy

..........................., dnia ..................2012 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

UMOWA NR.........

(wzór)

zawarta w dniu  .................... roku  w Rymaniu, pomiędzy:

Gminą Rymań, 78-125 Rymań ul. Szkolna 7 reprezentowaną przez                                                       Wójta Gminy – p. Mirosława Terleckiego

Przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – p. Marzenny Kurgan

NIP 671-18-08-627

REGON 330920720

, a

- firmą .................................................................................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez ....................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.).

o następującej treści:

§ 1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu”.

§ 2

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień.

2. Wykonanie kosztorysu powykonawczego.

3. Zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy.

5. Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo budowlane

6. Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania budynku do użytkowania ( m. In. Pomiary elektryczne, szczelności instalacji gazowej, operat energetyczny budynku itp.) wynikające z obowiązujących przepisów

Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki wskaże Zamawiający, odległość odwozu do 6 km.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczony sprzęt komputerowy i wyposażenie biblioteki.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis do usunięcia powstałych usterek w ciągu nie dłużej niż 48 godzin. Do odbioru robót Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną.

8. Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. W zakresie prowadzonej działalności

9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

10. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach wymienione w ofercie (Formularz -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.).

11.  Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania.

12. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót zamiennych w ramach poszczególnych rodzajów robót (w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że:

- wykonanie ww. robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno być potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez Zamawiającego,

b)  wykonanie ww. robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia.

13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują poprawę parametrów technicznych lub będą wynikać z aktualizacji rozwiązań spowodowanej zmianą w obowiązujących przepisach), co winno być potwierdzone przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta (który w takim przypadku sporządzi stosowną opinię) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 3

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  brutto wysokości ..................... zł (słownie: ........................................ zł .   po ich wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w terminie 30 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w umowie, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

1.Wykonawca może powierzyć wykonywanie określonej części zamówienia podwykonawcom,                              z uwzględnieniem następujących postanowień :

a) warunkiem podzlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji projektowej obejmującej zakres części prac zlecanych podwykonawcy;

b) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

c) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

d)  za wykonane części zamówienia przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

e)  wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za zamówienie zlecone do wykonania podwykonawcy;

f)  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zapłaty należności dla podwykonawcy                 z pominięciem wykonawcy, jeżeli stwierdzone zostanie, że wykonawca opóźnia się ponad umowny termin w regulowaniu należności dla podwykonawcy lub ponad okres rozliczenia przewidziany w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze. zm.).

2. W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury końcowej winien przedstawić dowody zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom.

§ 5

- Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót wskazanym w ofercie.

- Roboty zostaną rozpoczęte w dniu ……………., a zakończone w dniu ……………..

§ 6

- Osobami nadzorującymi reprezentującymi Zamawiającego będą:

………………..… - Inspektor Nadzoru.

Mirosław Kurgan– inspektor Urzędu Gminy Rymań

- Kierowanie budową Wykonawca powierza: ………………… - Kierownikowi Budowy.

§ 7

      - Na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczony sprzęt komputerowy i wyposażenie biblioteki. Wykonawca udzieli 36  miesięcy gwarancji jakości od daty odbioru końcowego  (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanego zamówienia, wykonawca niezwłocznie je usunie lub, na żądanie Zamawiającego całość lub część zamówienia wykona ponownie.

      - Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi gwarancji jakości, o której mowa w ust.1.

      - Strony ustalają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych co sześć miesięcy z udziałem Wykonawcy.

      - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust.1 w terminie wyznaczonym pisemnie (fax lub list) przez Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………. zł (słownie: …………………..) w formie ……………………………… .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
z zastrzeżeniem ust.3.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać osobom nadzorującym reprezentującym Zamawiającego roboty zanikające tytułem dokonania ich odbioru. Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego potwierdzą ich odbiór odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

- W przypadku nie zgłoszenia robót zanikających osobom nadzorującym reprezentującym Zamawiającego i nie uzyskania ich akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z rozbiórką.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót, określonego w §4 ust.3 niniejszej umowy.

- Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny; dotyczy to także mienia osób trzecich.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia do wykonania podwykonawcom - zgodnie z treścią złożonej oferty, przy czym do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego stosownie do art.6471 §2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z podwykonawcą do przedstawienia jej do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi koszty wprowadzenia oznakowania robót i zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania i likwidacji placu budowy.

- Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robót.

- Zamawiający w trakcie robót rozbiórkowych określi  materiały, które pozostaną jego własnością.

Wykonawca na własny koszt odwiezie w/w materiały na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie urządzenia obce znajdujące się na terenie robót. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejącej osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej naruszenia zobowiązany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej przeniesienia na własny koszt.

- Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego robót.

- W przypadkach budzących wątpliwości, co do jakości robót, koszty dodatkowych badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

- Za bezpieczeństwo na placu budowy od momentu jego przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca robót, ponosi zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca przed przekazaniem placu budowy wykona i przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan BIOZ.

- Wykonawca zapewni, na koszt własny obsługę laboratoryjną niezbędną w zakresie wykonywanych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt robót oraz terenu budowy na czas przerw w wykonaniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonania robót wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego w okresie wykonywania umowy.

§ 10

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek nie wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe na skutek     nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszej umowie.

3. W postępowaniu ustalającym stopień winy i wysokość szkody, w przypadkach określonych 
w ust.2, obowiązkowo uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 11

- Po całkowitym zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

- Protokół odbioru końcowego będzie sporządzony przez Zamawiającego, a następnie doręczony Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, wyznaczając na ten cel odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór  robót.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w  niniejszej umowie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 12

- Podstawą do wystawienia faktury  jest protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli stron oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Termin płatności faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§13

1.Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego mogą polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach:

- wykonanie robót niezgodnie z zaleceniami osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego,

- nieprzestrzeganie przepisów BHP i P-poż,

- wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,

- nie stosowanie się do poleceń i instrukcji osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego, wynikających z ich zakresu praw i obowiązków oraz ustawy ,,Prawo Budowlane”,

- wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

- Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodą osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego.

§14

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie reaguje.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z godnie z zapisem w § 14 ust.1 (b-e).

Odstąpienie z tych przyczyn traktuje się jak odstąpienie z winy wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstapienie od umowy działa od chwili jego złożenia.

§15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20.000  zł.

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

- za  nie rozpoczęcie robót w terminie umownym – 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 900,00 zł – za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia

- Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony postanawiają, że w przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z powodu  niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót lub odstąpienia od umowy Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody niezależnie od kar umownych.

4. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§17

- Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, za obopólną zgodą stron, tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, 
w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., lub/i

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.),

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji,

- wystąpienia robót dodatkowych,

- przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót,

- przedłużenia procedury przetargowej,

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

- Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia warunków, o których mowa w ppkt b)-g),  jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy – tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust.12 umowy.

- Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką zmianę.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§18

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§19

Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom i przepisom obowiązującym przy wykonywaniu robót na drogach publicznych.

§20

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 –Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze z przeznaczeniem  dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta wykonawcy,

- kosztorys,

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY					   WYKONAWCA

..........................................	..........................................