## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## NA ROBOTY BUDOWLANE

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN.:

## Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Rymań,  dnia  12.05.2016 r.

# Informacje o Zamawiającym, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Nazwa Zamawiającego: Gmina Rymań

REGON	                        330920720

NIP	                        671-18-08-627

Miejscowość		   Rymań

Ulica                               Szkolna 7

Kod                                 78 – 125

Strona internetowa        bip.ryman.pl

Godziny urzędowania    7:15 – 15:15

Tel./faks		               94 35 83 121 / 94 35 34 814

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.             z 2015 r. poz. 2164), dalej ustawa Pzp,.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych – 16.05.2016 r.

- strona internetowa Zamawiającego – bip.ryman.pl w dniu 16.05.2016 r.

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego            w dniu   16.05.2016 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV):

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45.21.54.00-1 – roboty na cmentarzach

45.11.00.00-1 – roboty ziemne

45.23.32.00-1 – roboty utwardzania terenu

45.34.20.00-6 – ogrodzenia

77.31.00.00-6 – zieleń                                                                                                                    45.31.61.10-9 – roboty kablowo-oświetleniowe

45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków.

45.45.00.00-6 – roboty budowlane wykończeniowe

- Zadanie polega na wykonaniu :

1) robót ziemnych mechanicznych

2) robót utwardzenia terenu

3) zewnętrznej instalacji wody zimnej

4) robót kablowo-oświetleniowych

5) ogrodzenia

6) nasadzeń drzew i krzewów

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy cmentarza komunalnego położonego przy ul Słonecznej w Rymaniu oraz wymiana ogrodzenia na istniejącym cmentarzu wraz z wymianą dwóch bram oraz położenie kostki typu Polbruk koło kaplicy cmentarnej.

b) Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania i ukształtowania terenu, dróg wewnętrznych, chodników, ogrodzenia stałego z bramą wjazdową, wodociągu zasilającego punkty czerpalne, budowa instalacji energetycznej, nasadzenie drzew i krzewów  na rozszerzanym terenie wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji oraz wymiana dotychczasowego ogrodzenia, dwóch bram wjazdowych oraz położenie polbruku wokół kaplicy cmentarnej. Wykonawca wykona niezbędne prace geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

c) W ramach zamówienia publicznego należy zrealizować zakres projektu budowlanego sporządzonego przez  firmę „Projekty budowlane audyty i świadectwa energetyczne pozwolenia na budowę i użytkowanie SEPBA mgr inż. Tadeusz Dyrla”, objętego pozwoleniem na budowę numer 00372/2013 z 12 czerwca 2013 r., wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu .

- Do Wykonawcy należy również

- Uzgodnienie z gestorami uzbrojenia podziemnego sposobu prowadzenia robót; przedstawienie Zamawiającemu protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń gestora co do wykonania w rejonie danego urządzenia; pokrycie kosztów nadzoru, jeżeli gestor będzie tego wymagał;

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – dostarczenie map w formie papierowej.

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu uwzględniając jego uwagi.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  w skład której wchodzi:

- projekt budowlany.

- przedmiar robót.

3)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego:

- zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny ; gwarancja jakości wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.);

- wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego;

- wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji;

- wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych trzech lat  od wykonania przedmiotu zamówienia corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu;

- w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części, w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

#### 5. Wymagania jakościowe i materiałowe.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość,  o parametrach technicznych                       i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń                                          w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.

6.  Warunki rozliczenia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego), obejmujące zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dokumentacji projektowej.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie zamówienia po jego zakończeniu, na podstawie faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym końcowym protokołem odbioru robót oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.

7.  Dostępność dokumentacji projektowej.

  - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania            i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są dostępne na stronie internetowej bip.ryman.pl oraz w wersji  papierowej w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię dokumentacji projektowej i STWiORB w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

## 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega  obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zasady rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą są zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 7    do SIWZ).

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.05.2017 r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.                                                                        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  - nie dotyczy.

2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i  prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac ziemnych, drogowych i instalacji wodnej i elektrycznej zewnętrznej   lub prac o podobnym charakterze.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują  osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                         w specjalnościach:

- drogowej                                                                                                                        - ogólnobudowlanej

bądź też odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia,       że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1.100 000,00 zł.,  na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.                   Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1-5 spełniają łącznie, natomiast warunek określony         w ust. 6 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                           o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności,                         o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji                      i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji              i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 t.j. z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót

polegające na wykonaniu prac ziemnych, drogowych i instalacji wodnej        i elektrycznej zewnętrznej   lub prac o podobnym charakterze, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,               w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa                            w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a)   dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8,

b)   dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,      przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym    podmiotem,

-  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane           za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej             za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim,  na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz                              z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Nie wymaga się.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w rozdziale 1,

- faksem (nr  94 35 34 814),

- drogą elektroniczną (adres: ug@ryman.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem     na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – ZP.271.2.2016,

- SIWZ została opublikowana na stronie: bip.ryman.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Rymań,  78 -125 Rymań, ul. Szkolna 7, pok. 21, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:                                    1) Małgorzata Tkacz , tel. 94 35 34 821,

2) Mirosław Kurgan, tel. 94 35 34 807                                                                                                                                     e-mail: ug@ryman.pl

# Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium       w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł).

- Wykonawca może wnieść wadium w  jednej lub kilku formach przewidzianych            w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2016 r., poz. 359 t.j.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego: Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin  Oddział Rymań,

nr 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Rymań, ul. Szkolna 7,                    pok. nr 21, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

- Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- W przypadku, gdy wadium wnoszone będzie w innej formie niż w pieniądzu, wówczas z jego treści  powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, wykonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Treść dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż               w pieniądzu musi zawierać następujące informacje:

1) nazwa i adres Zamawiającego;

2) nazwę przedmiotu zamówienia;

3) nazwę i adres Wykonawcy;

4) termin ważności dokumentu nie krótszy niż termin związania ofertą.

- W przypadku składania oferty wspólnie przez kilku wykonawców (konsorcjum), w treści  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium              w innej formie niż w pieniądzu musi być zawarty pełny skład wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wniesienie wadium w takim przypadku tylko przez jednego z wykonawców będzie podstawą            do wykluczenia wykonawców (konsorcjum) z postępowania.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na        3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców               o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adres Zamawiającego

Oferta – Przetarg na:

Rozbudowę cmentarza, budowę miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260,261/2 i 628/1 obręb Rymań,

Gmina Rymań.

Nie otwierać przed  07.06.2016 r. godz. 10.10

Adres składającego ofertę

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców               w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać  z dokumentów (pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny być one oddzielone od pozostałej części (trwale i oddzielnie spięte) i oznaczone napisem: “INFORMACJE

STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

2) Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku Formularzu oferty. Zgodnie z powyższą ustawą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności.

3) Zamawiający żąda by Wykonawca uprawdopodobnił iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez:

a) złożenie oświadczenie o unieupublicznianiu zastrzeżonych informacji,

b) wykazanie , że zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną lub technologiczną

lub organizacyjną przedsiębiorstwa lub inną wartość gospodarczą.

c) wykazanie jakie podjął działania celem zachowania poufności,

Sam fakt włożenia do koperty dokumentów i opatrzenia ich klauzulą poufności nie wyczerpuje znamion wykazania działań jakie podjął Wykonawca celem wykazania ich poufności.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną                do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań – pokój nr 13,                      78 – 125 Rymań ul. Szkolna 7, w terminie do dnia 07.06.2016 r.,  godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Rymań, 78-125 Rymań – sala   konferencyjna (pok. nr 7), ul. Szkolna 7, w dniu 07.06.2016 r., godz. 10:10.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,  za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne      do zrealizowania zamówienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z  dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów  z tym związanych (w tym dostawa energii elektrycznej, wody, organizacja placu budowy itp.).  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia  - nie są podstawą do wyliczenia ceny.                                         Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców:

- nie wykluczonych z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| L.p. | Nazwa kryterium | WAGA (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto wykonania zamówienia | 90 |
| 2. | Okres gwarancji | 10 |

1) Cena brutto wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót. Oferta  z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 90 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według wzoru:

Cp = [C min / COB] x 90 pkt

gdzie:

Cp – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

COB – cena ofert badanej

- Okres gwarancji  - obejmuje okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Oferta z najwyższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów = 10 pkt., oferty następne będą ocenianie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według wzoru:

Gp = [GOB /Gmax] x 10 pkt

gdzie:

Gp – liczba punktów za okres gwarancji

GOB – okres gwarancji oferty badanej

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert badanych

- Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

P = Cp + Gp

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Cp – liczba punktów za cenę ofertową

Gp – liczba punktów za okres gwarancji

3. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu wykonania (O=C+G).

4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi               o tym Wykonawców  podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom           w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; na stronie internetowej Zamawiającego

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione      po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego                                w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) przedstawienia dokumentów osób posiadających  wymagane uprawnienia budowlane.

3.   Przedstawienia  dokumentów ubezpieczenia potwierdzających w pełnym

zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,  na sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie ofertowej.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (znwu).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie.

- Znwu można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie znwu w formach wymienionych            w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie znwu musi być dostarczony  do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy   w Świdwinie Oddział Rymań, nr 50 8581 1043 0600 0358 2000 0001,                                           z podaniem tytułu  „Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań”.

- W przypadku, gdyby znwu miało inną formę niż  pieniądz, wówczas:

- winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym podpisaniem umowy dokument będący projektem znwu,

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu  (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia  lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. W razie zgłoszenia zastrzeżeń  Wykonawca Zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć dokument (gwarancję, poręczenie), w którym uwzględnione zostaną zastrzeżenia Zamawiającego. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- W przypadku wniesienia znwu w pieniądzu Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% znwu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku wniesienia znwu w pieniądzu kwotę stanowiącą 30% wysokości znwu Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu       po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wygaśnięcie znwu wniesionego w innej formie niż pieniądz nie może nastąpić wcześniej niż :

a)	70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia   i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

b)	30 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi        za wady.

- W przypadku, gdyby znwu miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument znwu stanowiący 30% wartości dotychczasowego znwu (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego znwu, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy znwu protokołu odbioru końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty                   w następujących okolicznościach:

- zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ;

- zmiany terminu realizacji w przypadku:

a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek warunków atmosferycznych odbiegających od przeciętnych na danym obszarze.

b) niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

c) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej;

e) wstrzymania robót przez  Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

f)  wprowadzenia przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej;

- zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału            w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru,  oraz kierownik budowy.

- Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

# Inne informacje

1.Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- udzielania zamówień uzupełniających,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia

z postępowania.

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o liście podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót

budowlanych.

Załącznik Nr 6 – wzór  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Załącznik Nr 7 – wzór  umowy

Załącznik Nr 8 – dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Zamawiający: Gmina Rymań

OFERTA

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….........…………………………………………………………………………………………….....................................................................................

Siedziba…………………………...…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faks/e-mail …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...…………………………………………………

nr NIP …………………………………………………………………………………………………

nr REGON ……………………………………………………………………………………....................

2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:                       Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań.                                                                                                                 oferujemy wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%

w terminie do 31.05.2017 r.

- Oświadczamy, że:

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego                              w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy, projekt umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

2.  Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do     powstania  u  Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do  jego powstania: ……………………………., wartość tego towaru lub usługi: ………………………… zł (jeżeli dotyczy).

3.  W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy     w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4.  Oferta została złożona na …………………….. stronach.

5.  Do oferty dołączono następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………...…..……………………………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  , dotyczące:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania  o udzielenie zamówienia pn.: Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań.                                                                                                               z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264 t.j.).

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn. :

Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań.

Oświadczam, że :

    - do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U., z 2015 r., poz. 1264 t.j. z późn. zm.), należą następujące podmioty:

1) …………………………………..

2) …………………………………..

3) …………………………………..

……………………………………..

    - nie należę do grupy kapitałowej *)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*   - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz                    z załączeniem dowodów dotyczących  robót polegające na wykonaniu prac ziemnych, drogowych i instalacji wodnej i elektrycznej zewnętrznej   lub prac                    o podobnym charakterze, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone, złożony w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu pn.:  Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań.

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres robót budowlanych ze wskazaniem robót najważniejszych | Wartość robót budowlanych | Data i miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 .......................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań.

| Lp | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Nazwa i nr uprawnień budowlanych | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam, że wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy z pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7

#### Wzór umowy

#### UMOWA NR: ……………………………..

zawarta w dniu …………….. w …………………… pomiędzy: Gminą Rymań                    REGON 330920720, NIP 671-18-08-627, reprezentowanym/ą przez:

Pana Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marzenny Kurgan

zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., reprezentowanym/ą  przez:  ………………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie            z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

      - Przedmiotem umowy jest  Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań,                                                                                                                  zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie           z ofertą z dnia ……………. , stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

      - Przedmiot umowy polega na wykonaniu :

1) robót ziemnych mechanicznych

2) robót utwardzenia terenu

3) zewnętrznej instalacji wody zimnej

4) robót kablowo-oświetleniowych

5) ogrodzenia

6) nasadzeń drzew i krzewów

- zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie  w niej uzgodnionym.

5.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy                      i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia, z tym że harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać wykonanie robót ziemnych mechanicznych i ogrodzenia najpóźniej do …………………

7. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego co do harmonogramu prac.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 31.05.2017 r.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach p. …………………            oraz ustanawia kierownika budowy w osobie p.  ………………………… .

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, w szczególności przed działaniami czynników atmosferycznych, hydrologiczno-geologicznych;

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjne oraz sporządzi plan organizacji budowy. Tablice będą podawały informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę;

- zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie robót;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane              (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j. z późn. zm. , okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego           na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji;

- jako wytwarzający odpady przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. z późniejszymi zmianami),

  - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21                        z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować                       z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne                    z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,                                   a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe                    w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych                  na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć,                a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę.

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,                 w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót                    w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,             jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie              z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski           w trakcie robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony              i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku  z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy i jego pracowników w wysokości, co najmniej 1.100 000,00 zł.,

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polisy ubezpieczeniowej.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Do Wykonawcy należy również:

1) Uzgodnienie z gestorami uzbrojenia podziemnego sposobu prowadzenia robót; przedstawienie Zamawiającemu protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń gestora co do wykonania w rejonie danego urządzenia; pokrycie kosztów nadzoru, jeżeli gestor będzie tego wymagał;

2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – dostarczenie map w formie papierowej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 , winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu            do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw                        i obowiązków powstałych w związku z zawarciem niniejszej umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł (słownie: ……………………) netto powiększone o należny podatek VAT.

- Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane               z realizacją prac wynikające wprost z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonej oferty, zestawienia rzeczowo – finansowego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu prac, koszty utrzymania zaplecza, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym                   do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru robót.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. Protokół odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru  zatwierdza Zamawiający.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 9-17.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych zgodnie                               z postanowieniami ust. 7, z tym że :

- termin płatności pierwszej faktury częściowej rozpoczyna swój bieg po wykonaniu co najmniej 20% robót budowlanych będących przedmiotem umowy,

- maksymalna wysokość wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych              w 2016 roku nie może przekroczyć 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. W przypadku gdy wartość wystawionej faktury w 2016 roku przewyższa 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem umowy termin płatności co do tej kwoty rozpoczyna swój bieg 1 stycznia 2017 roku.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa     w § 10 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6.

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory częściowe,

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone  w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy),

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości                       do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego                               z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,                                 w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………. zł (słownie: …………………..) w formie

- Zabezpieczenie  wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji        i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gotówkowej           w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi –                   w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

- Wygaśnięcie   zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż gotówkowej może nastąpić:

- w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego  za należycie Wykonane do wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł

- w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji w pozostałej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

8. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania zabezpieczenia przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu gwarancji i rękojmi.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  licząc od upływu terminu określonego w § 2

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,  w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę            w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - za brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia lub zabezpieczenia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                                      o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;,

  - za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty            w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego                na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw              i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych             z należnego Wykonawcy wynagrodzenia i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9.

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wydania Wykonawcy placu budowy;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić             w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,               ze skutkiem natychmiastowym gdy:

- Wykonawca przerwał wykonywanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa lub nierealizowanie inwestycji trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania                  i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego.

- w przypadku wygaśnięcia polisy OC i jej nie wznowienia przez Wykonawcę  lub nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia,

- w przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia i jego nie wznowienia przez Wykonawcę lub nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie zabezpieczenia,

- Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy.

- Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i odstąpienie            od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której leży przyczyna odstąpienia,

  - Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych,

  - w terminie 10 dni od daty wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu  na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych             oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy    i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub rozwiązać                   ją bez zachowania okresu wypowiedzenia, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,                     na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10.

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje  do ich wykonania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni               od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ   z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach                  i warunkach określonych poniżej :

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy,   o którym mowa w pkt 1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, która :

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony                              w ust. 2,

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy,               o którym mowa w pkt 1 może zgłosić inne pisemne zastrzeżenia                        do projektu umowy o podwykonawstwo,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 2 i 3, uważa się za akceptację projektu umowy                       przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność             z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poświadczonej              za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem                 są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                              o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 2.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia poświadczonej               za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy jej treść odbiega od zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 6 i 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.),             do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada               jak za własne czyny.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin              na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zasady zawierania umów z podwykonawcami, o których mowa w ust. 1-7 stosuje się także do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                   z projektem umowy.

§ 11.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres………………….. m-cy, od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedłużona              do …………………..  miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również                   po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie                 przed upływem okresu rękojmi.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna                    od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

- Wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

- Na dostarczone i zamontowane urządzenia  wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba,                           że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części, w tym ewentualna wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z pielęgnacją nasadzonych drzew          i krzewów ponosić będzie Wykonawca.

§ 12.

Zmiana umowy

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba                                że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  w  ogłoszeniu                 o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron                     w formie pisemnej  zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający  dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty                             w następujących okolicznościach:

1) zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót              pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ;

2) zmiany terminu realizacji w przypadku:

  - braku możliwości prowadzenia robót na skutek warunków atmosferycznych odbiegających od przeciętnych na danym obszarze.

  - niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego.

  - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) siły wyższej, klęski żywiołowej;

f) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

g) wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian                     w dokumentacji projektowej;

3) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

4) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału                   w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy                 z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału                     w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę;

§ 13.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 920) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 15.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - załącznik nr 2.

Wykonawca 								Zamawiający

Załącznik nr 8

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.