UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Województwo Zachodniopomorskie

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(postępowanie zarejestrowano pod nr DZP 271.1.2011)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej "ustawą".

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

I. Zamawiający: Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

tel. (+48 94) 35-83-127; 35-83-151;	faks (+48 94) 35-83-127; 35-83-151;

adres e-mail: ug@ryman.pl		adres internetowy: bip.ryman.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Rymań.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie części ww. robót budowlanych, oznaczonych jak następuje:

- część  1 - odcinek od jeziora Popiel do miejscowości Rymań,

- część  2 - odcinek od miejscowości Rymań do granicy gmin Rymań-Siemyśl,

- część  3 - remont obiektu mostowego.

Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

Kod CPV:	45.00.00.00-7 (roboty budowlane)

45.11.12.00-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

45.23.31.62-2 (roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)

45.22.11.19-9 (roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)

IV. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy dotyczące:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

- posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także  wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na wybudowaniu dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 metrów;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej .

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(oświadczenie złożone na druku nr 2 do SIWZ) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000zł oraz wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000zł.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – należy wybrać wariant  odpowiadający organizacji prawnej wykonawcy).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z warunków określonych w pkt 1.1-1.5 powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

- Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia
- nie spełnia” w oparciu o informacje złożone przez wykonawców, zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych poniżej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

  - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ)

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,  wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5)

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – należy wybrać wariant odpowiadający organizacji prawnej wykonawcy)

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej zaświadczenia wymienione w pkt 2.2 i pkt 2.3 musza być wystawiane dla każdego ze wspólników oraz dla spólki cywilnej.

4.W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa samodzielnie wykonawca spełniający wszystkie ww. warunki lub składa je wspólnie z wykonawcami, którzy spełniają łącznie ww. warunki, a oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców oddzielnie.

5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub osoby o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dokumentów
o których mowa w pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 2 ust. 2 i w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

6.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7.Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na  zasobach innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, potwierdzające dysponowanie tymi zasobami, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

9.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.5, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 1.5, dotyczącej tych podmiotów.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

- Małgorzata Tkacz,

- Mirosław Kurgan.

- Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

- Wysokość wadium ustala się w kwocie 40.000,00zł.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Rymań

Nr 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

IX. Termin związania ofertą:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji) i oświadczenia wymagane od wykonawców
w przedmiotowym postępowaniu:

  - wypełniony formularz oferty;

  - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione
w rozdziale VI;

  - dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, określonej
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy), w formie oryginału, którą należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, spełniającym wymagania określone w pkt 14,  bez wpinania do oferty, oraz w formie kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, którą należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu.

- Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych
w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Z treści oświadczeń składanych przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wynikać,  w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, że pełnomocnik składa je w imieniu wykonawcy lub wykonawców spełniających
wspólnie ww. warunki, a w przypadku oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy musi wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu każdego z tych wykonawców.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się żeby wszystkie zapisane strony oferty z załącznikami były ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający dekompletacji jej zawartości.

- Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.

- W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej specyfikacji, należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.

- Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji zawartych w ofercie, w myśl art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), musi nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je do odrębnego opakowania.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności przedstawiając zamawiającemu specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (w sekretariacie - pokój nr 13) w terminie do dnia 21.02.2011r. do godziny 10:00 z adnotacją: „Oferta -  Przetarg na: Wykonanie robót budowlanych                w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Rymań”                                                                                                                                                         nie otwierać przed 21.02.2011 r. godz. 10:15 .

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15, w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 7(sala konferencyjna).

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

  - wykonawca może dokonać zmiany oferty, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „zmiana”, które zostanie otwarte przy otwieraniu oferty tego wykonawcy i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;

  - wykonawca może wycofać ofertę, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „wycofanie”, które zostanie otwarte
w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty i zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu oferty tego wykonawcy. Opakowanie zawierające ofertę wycofaną nie będzie w tym dniu otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości robót zgodnie  z projektem budowlanym, przedmiarami i STWIOR, jak również niezbędne zabezpieczenia terenu budowy oraz koszty energii, wody i inne koszty mogące wystąpić i mieć wpływ na wykonanie zamówienia. Zamawiający żąda aby wykonawca przed wyceną robót dokonał „wizji lokalnej” terenu na, którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie realizacji umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę ryczałtową oferty netto i podatek VAT.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert.

Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa cena, na podstawie podanej w ofercie łącznej cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.

- Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną,  kopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy.

- Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie

zawartej z wykonawcą robót.

5. Zmiana umowy może dotyczyć wystąpienia okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia,                          w przypadku:

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły;

- jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac;

- gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

- Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed zawarciem umowy zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy, wskazany
w rozdziale VIII pkt 4 z podaniem tytułu wpłaty – zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w siedzibie zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu – zostanie zwrócone:

1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

Wykonane,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Wygaśnięcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż określonej

w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy nie może nastąpić wcześniej niż:

1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

Wykonane,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

Form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

Zmniejszenia jego wysokości.

XVI. Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

XVII. Pozostałe informacje:

    - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

    - Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

    - Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

    - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Załączniki do niniejszej specyfikacji:

- Wzór umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

- Projekt budowlany

- Formularz ofertowy 					  				- załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenia wykonawcy								- załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

- Wykaz wykonanych robót budowlanych					- załącznik nr 4 do SIWZ

- Wykaz osób (wraz z oświadczeniem)						- załącznik nr 5 do SIWZ

- Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom	- załącznik nr 6 do SIWZ

Rymań, dnia 03 luty 2011r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Województwo Zachodniopomorskie

WZÓR UMOWY NR ………

sporządzona w dniu ..........2011r. pomiędzy:

Gminą Rymań z siedzibą w Rymaniu, ul. Szkolna 7, NIP 671-10-43-490, w imieniu i na rzecz której działa Mirosław Terlecki - Wójt Gminy Rymań, zwaną dalej „zamawiającym”,

a…, wpisanym do .... pod numerem ...., z siedzibą w .... ul. …, w imieniu i na rzecz, której działa: ....., zwanym dalej „wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „przetarg”), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Rymań (dalej: „przedmiot umowy”).

- Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

- Przedmiot umowy został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
w przedmiarze robót.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin placu budowy, zapoznał się z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” i nie wnosi zastrzeżeń, co do zakresu robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881 ze zm.), zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Strony dokonają protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, chyba, że w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzień przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objęcia placu budowy.

- Termin odbioru przedmiotu umowy wyznacza zamawiający.

- O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie.

- Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, sporządzony komisyjnie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.

- W przypadku nie usunięcia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądach gwarancyjnych, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas
lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody wobec osób trzecich.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy, na kwotę brutto ………... zł (słownie: ...złotych) w tym  podatek VAT od towarów i usług  ……….. zł. na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 5-6 i 9.

- Określona w ust. 1 wartość zamówienia obejmuje wszelkie opłaty i koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy i stanowi maksymalne wynagrodzenie wykonawcy.

- Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wystawienie faktury VAT końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony protokołu, za wykonane i odebrane roboty, o którym mowa w § 2 ust. 6.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12-13, w terminie w nim przewidzianym lub w przypadku, gdy dokumenty te nie będą spełniać kryteriów wymaganych przepisami prawa, zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia prawidłowych dokumentów. W takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki
z tytułu wstrzymania zapłaty.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia częściowego, po dokonaniu odbioru częściowego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy, wynikającego z poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego (zwanych dalej „częściami”). Zapłata wynagrodzenia częściowego nastąpi w terminie 14 dni od  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku, gdy określone roboty objęte daną częścią wykonane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców

całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenia  dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

9. W przypadku niedostarczenia przez wykonawcę potwierdzenia o którym mowa w § 3 pkt 8 zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia wymaganych potwierdzeń. W takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki.

10.Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć u zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, w formie i w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na części, kolejność                wykonywania robót, czas ich trwania i wartość każdego etapu przedmiotu umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy określony zostanie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie oferty wykonawcy.

- Wynagrodzenie częściowe może zostać określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym proporcjonalnie za wykonanie części przedmiotu umowy w stosunku procentowym do ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie wykonawcy za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać, że wykonawca wykona prace o wartości nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w okresie każdych,  następujących po sobie 3 miesiącach wykonywania przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wykonania przez wykonawcę, w tym terminie, sporządzenia i złożenia u zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez zamawiającego, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy obowiązujący wykonawcę.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde żądanie zamawiającego. W uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym należy również uwzględnić zmiany kolejności wykonywania robót.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do określenia wynagrodzenia częściowego za wykonanie poszczególnych częśći, o którym mowa w § 3 ust. 7.

- Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu etapu, zamawiający może przerwać wykonywanie przedmiotu umowy przez wykonawcę i odstąpić od umowy.

- W przypadku przerwania wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę i odstąpienia od umowy przez zamawiającego, w sytuacji określonej w ust.8, zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie protokołu, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów wykonawcy, które zamawiający uzna za zbędne.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do zamawiającego z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy.

§ 5

- Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy, w szczególności:

  - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

  - sporządzenie - najpóźniej do dnia przekazania terenu placu budowy - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie robót budowlanych;

  - zapewnienie materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiot umowy;

  - oznakowanie placu budowy;

  - sporządzenie projektu organizacji ruchu na terenie wykonywanych robót i uzgodnienie go z właściwymi organami;

  - ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym;

  - okazanie, na każde żądanie zamawiającego, certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobatą lub specyfikacją techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

  - wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego zaplecza wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów (oraz ponoszenie kosztów związanych z ich zużyciem oraz za opomiarowanie) oraz za ochronę zaplecza i placu budowy;

  - zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;

  - przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót;

  - utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - sporządzenie i dostarczenie kompletu dokumentacji, w szczególności wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart i warunków gwarancyjnych, decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia - w jednym egzemplarzu oraz projektów  powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu), schematów, instrukcji (w tym bhp i p.poż.) - w dwóch egzemplarzach, przed upływem terminu zakończenia prac;

  - sporządzenie i dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej, niezbędnej do wprowadzenia zaistniałych zmian w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym, przed upływem terminu zakończenia prac;

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania
z zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 6

- Obowiązki nadzoru ze strony zamawiającego pełnić będzie  osoba wskazana przez zamawiającego  w dniu rozpoczęcia inwestycji.

- Obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy pełnić będzie: ..... - posiadający uprawnienia nr …

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy na inną osobę legitymującą się co najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu sprawowania nadzoru inwestorskiego
tj. przejęcie jego pełnienia siłami własnymi lub powierzenia go innemu wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wymaganej przez zamawiającego wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
z wymaganą przez zamawiającego wysokością sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku nie przedłożenia zamawiającemu powyższego dokumentu przed wygaśnięciem tego ubezpieczenia, wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania działań przez podwykonawców.

§ 8

- Strony potwierdzają, że wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości  5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 tj. ……. zł (słownie) w formie …………. .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu – zostanie zwrócone:

1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

Wykonane,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Wygaśnięcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż określonej

w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy nie może nastąpić wcześniej niż:

1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie

Wykonane,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do objęcia gwarancją całości przedmiotu umowy na okres 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez zamawiającego.

- W przypadkach uzasadnionych technicznie, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, zamawiający wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający, na wniosek wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji  z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału
w przetargu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w przetargu, w zakresie nie mniejszym niż wskazane w przetargu, przez dotychczasowego podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez strony umowy.

- Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszej umowy.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych części przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki (termin wykonania przedmiotu umowy określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1

      - Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy  w przypadku gdy:

        - wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, przez okres co najmniej 30 dni;

        - wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiającego, przez okres co najmniej 30 dni;

        - wykonawca przekroczył termin wykonania poszczególnych części określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez uzasadnionych przyczyn, o okres dłuższy niż 30 dni;

        - wykonawca naruszył w sposób  obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa;

        - wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób  niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi;

        - wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody zamawiającego;

        - wykonawca narusza istotne postanowienia umowy

5.Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez zamawiającego
z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.

6.Termin zapłaty kary umownej ustala się w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

8.Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

9.W przypadku, o którym mowa w ust. 5 rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie art. 145 ww. ustawy.

§ 12

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustaw wskazanych w umowie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów, określonych w § 2 i w § 4 umowy, w przypadku:

1) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły;

2) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac;

3) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów.

§ 15

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy złożona w przetargu.

- Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla zamawiającego.

Podpisy

Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr  1 do SIWZ.

###### OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NR DZP 271.1.2011

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej/:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(w przypadku oferty wspólnej należy poniżej podać pozostałe dane dotyczące pełnomocnika wykonawców)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 		faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . @. . . . . . . . . . . . . .

Zamawiający:	Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  położonych na terenie gminy Rymań.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie częśći ww. robót budowlanych, oznaczonych jak następuje:

- część 1 - odcinek od jeziora Popiel do miejscowości Rymań,

- część 2 - odcinek od miejscowości Rymań do granicy gmin Rymań-Siemyśl,

- część 3 - remont obiektu mostowego.

Stosownie do ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową.

Cena wykonania zamówienia brutto ….......................……….zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….…)

Kwota netto = …………………………………….. zł.

Wartość podatku = ………………………………. zł.

będącą sumą cen ryczałtowych brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia:

- część 1	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

- część 2	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

- część 3	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Miejscowość .......................................data ………….......2011r.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ.

.................., dnia ...................................... roku

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP 271.1.2011  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam (-y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SIWZ

................, dn............................

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP 271.1.2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

OŚWIADCZENIE

składane przez osobę prawną

Oświadczam, że ..................................................................................................... nie podlega

(oznaczenie Wykonawcy)

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 późn. zm.)             a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec ........................................................................................................nie otwarto likwidacji

(oznaczenie Wykonawcy)

i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec

....................................................................................................................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | Rodzaj | Wartość (brutto) | Daty wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Miejscowość……….……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

#### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe: - rodzaj uprawnień budowlanych | Doświadczenie: | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania tą osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

My, niżej podpisani

................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

……………………................................................................................................................................................

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejscowość……….……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | Części zamówienia powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

Miejscowość………..........……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy