Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/230/10

Rady Gminy Rymań

z dnia 16 lutego 2010r.

Gmina Rymań

##### Plan Odnowy Miejscowości Starnin

##### na lata 2009-2015

Grudzień 2009

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy	4

2.	Charakterystyka miejscowości Starnin	5

2.1.	Lokalizacja w gminie i rys historyczny	5

2.2.	Funkcja miejscowości	7

2.3.	Użytkowanie gruntów	7

2.4.	Sytuacja demograficzna	7

2.5.	Rynek pracy i bezrobocie	7

2.6.	Pomoc społeczna	8

2.7.	Gospodarka	8

3.	Inwentaryzacja zasobów	8

3.1.	Zasoby przyrodnicze	8

3. 1. 1	Lasy	8

3. 1. 2	Wody powierzchniowe	9

3. 1. 3	Formy ochrony przyrody	9

3. 1. 4	Inne zasoby	9

3.2.	Zasoby kulturowe	10

3. 2. 1	Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego	10

3. 2. 2	Zabytkowe domy mieszkalne	10

3. 2. 3	Obiekty kulturalne użyteczności publicznej	10

3. 2. 4	Inne obiekty	10

3.3.	Zasoby mieszkaniowe	11

3.4.	Zasoby oświatowe	11

3.5.	Zasoby infrastrukturalne	12

3. 5. 1	Sieć komunikacyjna	12

3. 5. 2	Gospodarka wodna	12

3. 5. 3	Gospodarka ściekowa	12

3. 5. 4	Gospodarka odpadami	12

3. 5. 5	Sieć gazowa	13

3. 5. 6	Telekomunikacja	13

3.6.	Zasoby rekreacyjne	13

4.	Analiza SWOT	14

5.	Kierunki rozwoju miejscowości Starnin	14

6.	Planowane działania w latach 2009-2015	15

6.1.	Modernizacja boiska sportowego w Starnin	15

6.2.	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Starnin	18

6.3.	Remont sali wiejskiej w Starninie oraz jej wyposażenie	20

6.4.	Remont budynku szkoły filialnej w Starninie	23

7.	Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Starnin	25

8.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	26

9.	System wdrażania	26

10.	Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej	27

- Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy

Plan Odnowy Miejscowości Starnin został wykonany przez Urząd Gminy Rymań.

Dokument został wykonany w grudniu 2009 roku na podstawie dostępnych dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących rozwoju miejscowości Starnin, które zostały udostępnione Wykonawcy przez pracowników Urzędu Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Starnin jest narzędziem niezbędnym w procesie planowania zadań służących rozwojowi obszarów wiejskich w tej miejscowości. Dokument obejmuje charakterystykę miejscowości Starnin, w tym określa jej lokalizację, funkcję, użytkowanie gruntów, sytuację demograficzną, rynek pracy i bezrobocie, pomoc społeczną oraz gospodarkę (charakterystyka miejscowości). Identyfikuje również zasoby przyrodnicze, kulturowe, mieszkaniowe, oświatowe, infrastrukturalne oraz rekreacyjne występujące na terenie Starnina. Dzięki otrzymanej diagnozie stanu w ramach analizy SWOT przedstawia analizę mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń miejscowości. Określa kierunki rozwoju miejscowości Starnin oraz wyznacza zadania polegające na poprawie jej sytuacji w poszczególnych obszarach rozwoju, prezentując możliwe źródła ich współfinansowania, w tym w szczególności fundusze Unii Europejskiej.

W dokumencie zaprezentowano również plan finansowy realizacji odnowy miejscowości, oczekiwane wskaźniki osiągnięć, system wdrażania oraz sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej.

W pracach nad przygotowaniem niniejszego Planu uwzględniono i przeprowadzono spotkania w ramach konsultacji społecznych, pozyskiwano projekty inwestycyjne, które podlegały w dalszych etapach pracy nad Planem Odnowy Miejscowości ocenie efektów z ich realizacji. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Rymaniu, Sołectwa Starnin, jednostek organizacyjnych Gminy Rymań, jak i organizacji i podmiotów niezwiązanych z Urzędem. Dalsze prace nad Planem Odnowy Miejscowości przebiegały Urzędzie Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Starnin jest zgodny z zapisami Strategii Rozwojowej Gminy Rymań i stanowi jej konkretyzację. Sformułowana w Strategii Misja określa konieczność zapewnienia zrównoważonego docelowo rozwoju obszaru gminy pod względem społeczno-gospodarczym i ekologicznym, jak również stworzenie warunków do istotnej poprawy poziomu życia ludności, przełamania zjawisk recesji i stagnacji.

Plan Odnowy Miejscowości Starnin, poprzez określenie kierunków rozwoju miejscowości Starnin, identyfikuje konkretne projekty służące realizacji celów uznanych w Strategii Gminy za strategiczne tj. przede wszystkim:

- Wykorzystanie wszystkich możliwych środków i warunków dla przełamania recesji i stagnacji społeczno-gospodarczej oraz określenie kierunków i warunków tworzenia trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju,

- Ochrona środowiska naturalnego, stanowiącego niezbędną podstawę właściwego rozwoju, realizację rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych,

- Niezbędne działania w sferze społecznej obejmujące z jednej strony łagodzenie skutków przemian, w szczególności bezrobocia, zabezpieczenia opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego oraz podstawowych potrzeb w zakresie oświaty i kultury, z drugiej strony tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej ludności, warunkującej realizację celu podstawowego.

- Charakterystyka miejscowości Starnin

  - Lokalizacja w gminie i rys historyczny

Miejscowość Starnin (niemiecka nazwa: Sternin)  to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w zachodniej części gminy Rymań. Znajduje się w odległości około 12 km od Rymania (siedziby władz gminy) i około 31 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości od innych ważniejszych miast wynoszą: od Koszalina – 68 km, a od Szczecina – 112 km. Starnin wraz z miejscowościami Bębnikąt wchodzi w skład sołectwa Starnin.

Położenie Starnina w gminie prezentuje rysunek poniżej.

Rysunek 1. Położenie miejscowości w gminie.

Źródło: strona internetowa: www.szczecin.uw.gov.pl/prezentacja/images/kolobrzeski/ryman_mapa.htm

Wieś Starnin jest  dość dużą wsią sołecką  o zwartej zabudowie z XIX/XX w. wzmiankowana już w dokumencie z 1315 r., była jeszcze w latach 60 XIX w, lennem rodu von Munteufel. Pod koniec XIX w.  Miejscowość charakteryzuje się ciekawym układzie przestrzennym ze skrzyżowaniem dość kilku dróg ( tym 2 powiatowych) otaczających naturalne obniżenie z niewielkim jeziorkiem. Podlegają ochronie zabytkowy zespół parku pałacowego, kościół z zielenią otaczająca i cmentarz na wzgórzu z zielenią otaczającą. W pewnym oddaleniu od wsi nad rzeką stanowiska archeologiczne – (grodzisko i osady)

Istnieją: szkoła, sklep, boisko sportowe.

Zabudowa zagrodowa o zdecydowanej przewadze starej, w tym obiekty wartościowe architektonicznie. Pewien udział nowej zabudowy w części południowej. Na przedłużeniu tego kierunku 2 osady leśne (w obszarze 9.L.). Pewna ilość rozproszonej zabudowy zagrodowej na północ i zachód od wsi (w tym  zespół o nie używanej dziś nazwie Bębnikąt  przy granicy z gminą Brojce).

W samej wsi atrakcyjne tereny budowlane, w tym rekreacyjne . Wieś posiada wodociąg (z Kinowa).

  - Funkcja miejscowości

Dominującą funkcją miejscowości Starnin  jest rolnictwo. W mniejszym stopniu Starnin pełni funkcję mieszkaniową oraz usługowo – produkcyjną.

  - Użytkowanie gruntów

Miejscowość Starnin zajmuje powierzchnię 1 133,37 ha. Użytkowanie gruntów w miejscowości według stanu na grudzień 2009 roku przedstawia się następująco:

- powierzchnia użytków rolnych – 505,96 ha,

- powierzchnia lasów – 533,58 ha,

- pozostałe grunty i nieużytki 93,81 ha.

  - Sytuacja demograficzna

Miejscowość Starnin według stanu na 31.12.2009 roku liczyła 237 mieszkańców.

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości Starnin.

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | osoba | 237 |
| Mężczyźni | osoba | 129 |
| Kobiety | osoba | 108 |

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

- Liczba mieszkańców wsi stanowiła na koniec 2009 roku 5,6 % ogólnej liczby ludności gminy.

  - Rynek pracy i bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i zamieszkujących miejscowość Starnin na koniec 2009 roku wynosiła 16 osób.

Osoby pozostające bez pracy w miejscowości Starnin stanowiły 6,4% ogółu bezrobotnych w gminie.

  - Pomoc społeczna

Liczba mieszkańców Starnina korzystających z pomocy z społecznej w 2009 roku wynosiła 17 rodzin. Wszystkie rodziny jako powód korzystania z pomocy społecznej podały ubóstwo.

  - Gospodarka

Na koniec 2009 roku w Starninie było zarejestrowanych 10 podmiotów gospodarczych. Na terenie miejscowości Starnina nie działa żadna organizacja pozarządowa.

- Inwentaryzacja zasobów

  - Zasoby przyrodnicze

    - Lasy

Według stanu na dzień grudzień 2009 roku powierzchnia lasów na terenie Starnina wynosiła 533,58 ha.

W miejscowości Starnin znajduje się park wiejski (d. pałacowy), powstał na przełomie XIX/XX w. w stylu naturalistycznym, pow. ogólna 1,1 ha, w tym wody 0,1 ha. Drzewostan w stanie dobrym technicznym, wyposażenie parku doszczętnie zniszczone.

Obszar parku założony w stylu naturalistycznym ma kształt trójkąta. W centrum znajduje się polana i zamulony staw.

Zachował się starodrzew głównie liściasty reprezentowany głównie przez:

- klony pospolite

- olsze czarne

- lipy drobnolistne

- jesiony wzniosłe

- kasztanowce

-  grochodrzewy, brzozy i jawory.

W parku rosną 2 tuje. Wśród starodrzewu dominują:

- lipa drobnolistna (Tilia cordata) o śr. pnia 1,5 m

- wiąz polny (Ulmus compestria) o śr. pnia 1,0 m

- jesion płaczący oraz jawor o śr. 0,8 m.

W podszyciu występują: leszczyna, bez i śnieguliczka.

Niektóre drzewa uległy zniszczeniu, np. lipa o śr. pnia 1,2 m oraz drzewa obcego pochodzenia.

Park – walor krajobrazowy i ekologiczny.

Wskazania konserwatorskie – ochrona parku od strony zachodniej – pas 60 m. Należy oczyścić staw.

Wpisany do rejestru zabytków; nr rej. 985 z dn. 15.02.1978 r. Nr inw. 2184.

    - Wody powierzchniowe

We wsi znajduje się jezioro oraz przepływa rzeka Mostowa (dopływ Regi).

    - Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach administracyjnych miejscowości Starnin występują na terenie cmentarzy. Są to:

- Starodrzewna cmentarzy przykościelnym:

- 10 lip o śr. pnia 70 cm

- 6 świerków o śr. pnia 50 cm

Po lewej stronie Kościoła przy ogrodzeniu rośnie pomnikowa lipa o obw. pnia 600 cm.

Wpisany do rejestru zabytków; nr rej. 1208 z dn. 27.12.1987 r.

- starodrzew i aleje cmentarne przy cmentarzu komunalnym.:

- 14 gatunków roślin drzewiastych w tym:

- 1 gatunek drzew iglastych

- 9 gat. drzew liściastych

- 4 gat. krzewów

Naliczono około 30 świerków i 45 lip.

W drzewostanie brak drzew pomnikowych.

    - Inne zasoby

Na terenie miejscowości Starnin występują kruszywa naturalne drobne (piaski).

  - Zasoby kulturowe

    - Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego

Zabytki architektury sakralnej występujące na terenie miejscowości Starnin to cmentarz - przykościelny oraz komunalny rzymsko - katolicki:

- cmentarz przykościelny, dawny ewangelicki. założony. w XV w. o pow. 0,14 ha, obecnie już nieczynny. Po lewej stronie Kościoła przy ogrodzeniu rośnie pomnikowa lipa o obw. pnia 600 cm.

Wpisany do rejestru zabytków; nr rej. 1208 z dn. 27.12.1987 r.

- cmentarz komunalny rzymsko-katolicki – nieczynny, z 2 połowy  XIX w. i początku  XX w. o powierzchni około 0,60 ha.

    - Zabytkowe domy mieszkalne

Na terenie wsi Starnin zachowała się zabudowa murowana z końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. Domy mieszkalne to najczęściej budynki murowane z czerwonej cegły, przeważnie parterowe o kalenicowym układzie dachów wzdłuż dróg o osiowym układzie elewacji.

    - Obiekty kulturalne użyteczności publicznej

Na terenie miejscowości Starnin znajduje się sala wiejska, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.

    - Inne obiekty

Na obszarze miejscowości Starnin zarejestrowano 27 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 36 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

Epoka kamienia 			–   4 ślady osadnicze

Kultura łużycka				–   6 śladów osadniczych

–   1 punkt osadniczy

–   3 osady

Okres starożytny			–   1 ślad osadniczy

Okres wczesnośredniowieczny		–   5 śladów osadniczych

–   1 grodzisko

Okres średniowieczny			– 12 śladów osadniczych

–   2 punkty osadnicze

–   1 osada.

  - Zasoby mieszkaniowe

W miejscowości Starnin znajdują się 4 mieszkania komunalne, które stanowi 5,4% udział w strukturze wszystkich mieszkań komunalnych na terenie gminy. Sytuację prezentuje wykres poniżej.

Wykres 1. Udział mieszkań z miejscowości Starnin na tle gminy.

5,4%

Pozostałe miejscowości gminy      		         Miejscowość Starnin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

  - Zasoby oświatowe

W Starninie mieści się filia Szkoły Podstawowej w Rymaniu wraz z oddziałem przedszkolnym i tzw. „zerówką. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga remontów.

Budynek Szkoły Podstawowej w Starninie

  - Zasoby infrastrukturalne

    - Sieć komunikacyjna

Przez samą miejscowość Starnin przebiega droga powiatowa nr 0258Z Byszewo - Starnin, o długości 9,0 km. Szerokość drogi wynosi 4,0 metrów o nawierzchni twardej oraz droga powiatowa nr 0133Z Grąd – Starnin o długości 1,8 km, szerokości 4,0 metrów i  nawierzchni twardej. Szerokość jezdni wynosi 3,5 m. Stan techniczny nawierzchni dobry.

Na terenie wsi Starnin znajdują się dróg gminnych. Są to drogi gruntowe, a stan techniczny ich nawierzchni można ocenić jako dobry.

W miejscowości znajduje się jeden przystanek autobusowy. Starnin posiada połączenia komunikacji autobusowej w następujących kierunkach: Rymań, Kołobrzeg. Częstotliwość kursów jest nie wystarczająca.

    - Gospodarka wodna

Starnin obsługuje  wodociąg grupowy eksploatowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. w Kołobrzegu. Jest to wodociąg grupowy ze stacją wodociągową w Kinowie zaopatruje w wodę odbiorców w Kinowie, Starninie i część wsi Jarkowo. Na ujęciu wody pracują dwie studnie SW1 z 1970 roku o wydajności 24 m3/h oraz SW2 z 1986 roku o wydajności 34,5 m3/h.

Stacja wodociągowa w budynku wolnostojącym i wyposażona w hydrofory: o pojemności 4,5 m3 – 1 szt. i o pojemności 1,0 m3 – 1 szt.

Wodociąg zrealizowany dla zaspokojenia celów bytowo-gospodarczych oraz zabezpieczenia p.poż.

W Starninie istnieje naturalny zbiornik wody nie przystosowane do korzystania z wody na potrzeby p. poż.

    - Gospodarka ściekowa

Miejscowość Starnin nie jest wyposażona w sieć kanalizacyjną, tak więc stopień jej skanalizowania wynosi 0%, podczas gdy stopień skanalizowania całej Gminy Rymań kształtuje się na poziomie 16,4%.

    - Gospodarka odpadami

W miejscowości Starnin nie ma składowiska odpadów. Na terenie Gminy Rymań funkcjonuje tylko jedno składowisko odpadów zlokalizowane w Mirowie, które również obsługuje Starnin.

    - Sieć gazowa

Miejscowość Starnin nie jest wyposażona w sieć gazową.

    - Telekomunikacja

Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie Starnina jest obsługiwana przez TP S.A. Gospodarstwa domowe mają możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez standardowe łącza TP S.A oraz łączami radiowymi lub przy pomocy operatorów sieci komórkowej.

  - Zasoby rekreacyjne

Baza sportowo-rekreacyjna w Starnin jest bardzo skromna. We wsi znajduje się tylko uniwersalne boisko sportowe do gry.

Na terenie miejscowości nie działa żaden klub sportowy.

Równie uboga jest baza noclegowa oraz baza gastronomiczna.

- Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Położenie w pobliżu pasa nadmorskiego | Zmniejszająca się liczba mieszkańców |
| Dostęp do placówek oświatowych i wychowawczych (filia szkoły podstawowej) | Brak organizacji pozarządowych |
| Dobre położenie komunikacyjne | Brak naturalnych zbiorników wodnych |
| Lokalizacja na drogach powiatowych | Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej |
| Ujęcia wody zlokalizowane w miejscowości | Zły stan techniczny dróg |
| Wysoki stopień zwodociągowanie miejscowości | Brak kanalizacji sanitarnej |
|  | Brak sieci gazu ziemnego |
|  | Brak pełnowymiarowego boiska sportowego |
|  | Słabo rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna |
|  | Słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| Korzystne położenie komunikacyjne miejscowości w układzie sieci drogowej | Brak zaangażowana społeczności lokalnej w rozwój miejscowości |
| Możliwość wykorzystania zasobów kulturowych w promocji miejscowości | Emigracja zarobkowa i zmniejszenie liczby mieszkańców |
| Rozwój gminy w aspekcie współpracy międzynarodowej | Kontynuacja tendencji spadkowej liczby mieszkańców |
| Możliwość pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej na inwestycje | Ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy |
| Zakładany wzrost gospodarczy kraju | Ograniczone możliwości uzyskania pracy i niskie zarobki |
| Spadek inflacji i obniżenie oprocentowania kredytów bankowych. | Wzrost bezrobocia. |

- Kierunki rozwoju miejscowości Starnin

Proponowane kierunki rozwoju miejscowości Starnin:

- Wykorzystanie posiadanych zasobów kulturowo-przyrodniczych - dostosowanie i rozpowszechnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez budowę dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych oraz szlaków pieszych, a także zagospodarowanie pobliskich terenów rekreacyjnych (np. tereny wokół stawu),

- Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i infrastruktury komunalnej,

- Poprawa stanu technicznego dróg - modernizacja nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i krajowych,

- Skanalizowanie miejscowości,

- Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia,

- Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnego – rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz budowa placu zabaw,

- Stworzenie mieszkańcom korzystnych warunków życia i rozwoju,

- Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowości,

- Dążenie do powstania i wspieranie organizacji pozarządowych na terenie miejscowości.

- Planowane działania w latach 2009-2015

Na obecnym etapie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Starnin zaplanowano realizację czterech zadań inwestycyjnych. Są to:

- Modernizacja boiska sportowego w Starnin,

- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Starnin,

- Remont  sali wiejskiej w Starninie oraz jej wyposażenie,

- Remont budynku Szkoły Filialnej w Starninie.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach zostały przedstawione w kartach informacyjnych projektu znajdujących się poniżej.

  - Modernizacja boiska sportowego w Starninie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Modernizacja boiska sportowego w Starninie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest modernizacja boiska sportowego do koszykówki i siatkówki. W ramach realizacji projektu planuje się: - Utworzenie nawierzchni ze sztucznej trawy, - Zagospodarowanie terenu wokół boisk w elementy małej architektury (ławeczki, punkty oświetleniowe, kosze na śmieci), - Budowa ogrodzenia. W ramach inwestycji planuje się również zakup odpowiedniego sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej i różnorodnej bazie sportowej i rekreacyjnej. Funkcję takich obiektów z pewnością mogą pełnić boiska sportowe. Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Starnina w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Podstawowym problemem na terenie Starnina, jak i pozostałych wsi gminy Rymań, jest deficyt tego rodzaju obiektów. Brakuje odpowiednio zagospodarowanych boisk sportowych czy placów zabaw, które spełniałyby warunki bezpieczeństwa oraz zaspokajały w pełni potrzeby mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie aktywności ruchowej. Realizacja projektu stworzy lepsze warunki do spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców gminy. W efekcie poprawi się stan zdrowotności społeczeństwa gminy, zmniejszy się patologia. Projekt ten pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Na terenie gminy odbywają się międzyszkolne zawody sportowe, między sołeckie zawody sportowe oraz młodzieżowe rozgrywki piłki nożnej. W przyszłości mogłyby się one odbywać również na wybudowanym boisku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów: - Ogrodzenie terenu o powierzchni 640 m2 - Budowa punktów oświetleniowych – 6 szt. - Obiekty ze sztuczną nawierzchnią 420 m2, - Ławki parkowe – 8 szt., - Kosze na śmieci – 5 szt., - Kosze do koszykówki - komplet słupy do siatki – 2 szt., - Siatki – 2 szt., - 10 piłek do koszykówki, - 10 piłek do piłki siatkowej, - Stojaki na rowery - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż ławek parkowych |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup wyposażenia boiska |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze do koszykówki- komplet słupy do siatki, siatki |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 piłek do kosza 10 piłek do piłki siatkowej |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojaki na rowery |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

  - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Starnin

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Starnin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starninie. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących zadań: - Zakup i montaż wyposażenia (m.in. karuzela, zestaw wielofunkcyjny, zjeżdżalnia), - Zagospodarowanie terenu wokół placu (nasadzenie zieleni od strony drogi, montaż oświetlenia, postawienie ławeczek dla opiekunów dzieci). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | W miejscowości Starnin jest znaczna ilość dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, korzystających z pomocy opieki społecznej, których nie stać na zaspokojenie potrzeb swoich dzieci. Urządzenie placu zabaw miałoby na celu zapewnienie dzieciom miejsca, gdzie mogłyby się wspólnie bawić, dzięki czemu będą się lepiej rozwijać i poznawać świat. Wspólne zabawy wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny, a także pozwolą na bezpieczne spędzanie czasu z rówieśnikami. Utworzenie placu zabaw byłoby również doskonałym rozwiązaniem dla rodziców i opiekunów. Z myślą o nich przy placu zamontowane zostaną ławeczki. Obecnie na terenie miejscowości brakuje obiektów rekreacyjnych dla najmłodszych. Realizacja projektu wpłynie więc na stworzenie nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Karuzela |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wielofunkcyjny |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia mała |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piaskownica |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nasadzeń zieleni |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Karuzela |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wielofunkcyjny |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia mała |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piaskownica |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenia zielenie |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

  - Remont  sali wiejskiej w Starninie oraz jej wyposażenie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Remont sali wiejskiej w Starninie oraz jej wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji remont sali wiejskiej w Starninie oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. W ramach projektu przewiduje się głównie: - Odbudowę sali wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym, - Wymianę okien i drzwi, - Modernizację dachu, - Wyłożenie podłogi, - Malowanie i gipsowanie ścian, - Wymianę instalacji elektrycznej, - Wymianę ogrzewania elektrycznego na gazowe, - Zakup wyposażenia (stoły, krzesła, zastawa stołowa, wyposażenie zaplecza kuchennego, sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD, stanowiska komputerowe) - Zagospodarowanie terenu wokół obiektu (oświetlenie, chodniki, ławki). |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Głównym problemem miejscowości Starnin jest brak warunków do rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego przez lokalnych mieszkańców, w tym głównie przez młodzież. Miejsce to w znacznym stopniu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a tym samym do podnoszenia ich standardu życia i przeciwdziałania marginalizacji. Realizacja projektu zapewni także bogatą ofertę rekreacyjno-kulturalną, która: - Stworzy lepsze warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz stworzy warunki do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, dorosłych, - Zapoczątkuje realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi, - Uwzględni indywidualne potrzeby każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami; - Wzmocni poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dzieci; - Stworzy warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; - Wykształci zasady kulturalnego zachowania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, wdroży zasady fair play do codziennego życia. Obiekt przeznaczony będzie także na organizowanie imprez ludowych i okolicznościowych, a także jako miejsce zebrań wiejskich. |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Odbudowa sali wraz z zapleczem sanitarnym, kuchennym |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana okien, drzwi |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Prace murarskie |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja dachu |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Malowanie, gipsowanie ścian |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wyłożenie podłogi |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana ogrzewania elektrycznego na gazowe, C.O. |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  | X |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Odbudowa sali wraz z zapleczem sanitarnym, kuchennym |  | 150 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana okien, drzwi |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Prace murarskie |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja dachu |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Malowanie, gipsowanie ścian |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłożenie podłogi |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana ogrzewania elektrycznego na gazowe, C.O. |  | 32 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |

  - Remont budynku szkoły filialnej w Starninie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Remont budynku Szkoły Filialnej w Starninie |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku Szkoły Filialnej w Starninie. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie następujących prac: - Wymiana stolarki okiennej, - Remont pomieszczeń lekcyjnych, - Remont sanitariatów, - Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Realizacja projektu ma na celu poprawę warunków nauczania dzieci wiejskich oraz nauczycieli w szkole. Szkoła Filialna w Starninie administracyjnie podlega Zespołowi Szkół Publicznych w Rymaniu.. Zły stan budynku nie zapewnia im właściwych warunków nauki. W okresie zimowym pomieszczenia, w których przebywają dzieci i nauczyciele, są niedogrzane, co uniemożliwia prowadzenie zajęć w sposób higieniczny. W szczególności konieczna jest wymiana stolarki okiennej. Obecne okna są nieszczelne, w wyniku czego dzieci często chorują. W złym stanie technicznym są również sanitariaty w szkole. Ze względu na higienę wymagają one natychmiastowego remontu. Poprawa warunków pobytu dzieci w szkole to także ocieplenie budynku i odnowienie elewacji, co z czasem przyniesie korzyści w postaci oszczędności funduszy wydawanych na ogrzewanie budynku. Należy również zwrócić uwagę, że dzieci uczęszczające do szkoły są w wieku 3-9 lat. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo nauki dzieci oraz przyczyni się do ich rozwoju intelektualnego, a remont budynku wpłynie na poprawę estetyki całej miejscowości. |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań - projektodawca, - Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu – zarządzający obiektem. |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Zespół Szkół w Rymaniu |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2009 r. |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2009 r |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2009 r |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Tak: 2009 r |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2019 |
|  | Wymiana stolarki okiennej |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Remont pomieszczeń lekcyjnych |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Remont sanitariatów |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Remont sanitariatów |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |

- Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Starnin

Plan finansowania projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Starnin jest montażem szacunkowym i przedstawia potencjalne, a nie już uchwalone źródła finansowania.

Oznaczenie zastosowanych skrótów:

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji);

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (jeżeli nie podano inaczej – środki Regionalnego Programu Operacyjnego);

FS – Fundusz Spójności;

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

BGR – Budżet Gminy Rymań;

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 2. Plan finansowy odnowy miejscowości Starnin na lata 2009-2015

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Modernizacja boiska sportowego w Starnin | 2012 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 93 500 | - | - | - | 93 500 | - | - | - |
| 2 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Starnin | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 24 500 | - | - | 24 500 | - | - | - | - |
| 3 | Remont sali wiejskiej w Starninie oraz jej wyposażenie | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 276 000 | - | 276 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Remont budynku Szkoły Filialnej w Starninie | 2010 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  | 894 000 | 0 | 776 000 | 24 500 | 93 500 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rymaniu

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Wszystkie zadania inwestycyjne uwzględnione w Planie Odnowy Miejscowości Starnin zostaną objęte monitoringiem, który, prowadzony na bieżąco, dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych, a tym samym całego Planu Odnowy Miejscowości. Pozwoli to na całościową ocenę założeń tego dokumentu oraz stopnia jego realizacji.

Monitoring projektów ma na celu racjonalne, sprawne i efektywne wykorzystanie środków budżetu Gminy oraz środków pochodzących z zewnętrznych źródeł pomocowych.

W celu monitorowania postępów we wdrażaniu projektów inwestycyjnych oraz oceny ich realizacji, należy wskazać skwantyfikowane cele projektów na poziomie produktu. Stanowią je wskaźniki produktu - określające bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

Wskaźniki te zostały określone i skwantyfikowane przy opisie każdego projektu w karcie informacyjnej w rozdziale 6 Planowane działania w latach 2009-2015. Pomiar wskaźników produktu będzie prowadzony w ramach sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów. Analiza stopnia realizacji założonych wskaźników posłuży następnie do przeprowadzenia ewaluacji projektu, natomiast zbiorcza ocena projektów ujętych w Planie Odnowy Miejscowości pozwoli na ewaluację całego Planu.

Dla Planu Odnowy Miejscowości Starnin przyjęto osiągnięcie następujących rezultatów:

- powierzchnia zmodernizowanego boiska sportowego udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia utworzonego placu zbaw udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia sali wiejskiej udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia wyremontowanego budynku szkoły udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia terenu rekreacyjnego udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- liczba osób korzystających z boiska, sali wiejskiej, placu zabaw, terenu rekreacyjnego itp.;

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji inwestycji.

- System wdrażania

Projekty realizowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości Starnin będą wdrażane przez podmioty zgłaszające poszczególne inwestycje. W zdecydowane większości będzie to Gmina, która uzgadnia realizację zadań z Radą Sołecką. Gmina wyznacza jednostkę (osobę) odpowiedzialną za koordynację realizacji zadania oraz jednostkę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania inwestycji. Wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem przetargów i rozliczeniem inwestycji są prowadzone przez Gminę.

Nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości będzie czuwać Koordynator realizacji Planów Odnowy Miejscowości wskazany zarządzeniem przez Wójta Gminy Rymań.

W przypadku podmiotów zewnętrznych, które zgłosiły swoje projekty do Planu Odnowy Miejscowości, nie zakłada się nadzoru ze strony Gminy nad wykonaniem ich zadań. Podmioty je jednak powinny informować Koordynatora realizacji Planu Odnowy Miejscowości o przystąpieniu do projektu i jego wykonaniu.

- Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej

Określony system wdrażania Planu Odnowy Miejscowości wywołuje zgodny z nim system monitorowania i oceny (ewaluacji) całego dokumentu. Monitoring i ewaluacja polegają na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie strategicznym i wprowadzeniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości. Do monitoringu i oceny Planu Odnowy Miejscowości zobowiązuje się Gminę Rymań, zatwierdzając Plan Odnowy Miejscowości.

Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji pomoże rozwiązać problem dezaktualizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości, wynikających ze zmieniających się warunków działania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach niniejszego dokumentu. Zakłada się również możliwość tworzenia dodatkowych kart projektów, które będą wpisywać się w założone cele operacyjne. Monitoring prowadzony będzie wyłącznie na podstawie stopnia osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu i rezultatu danego projektu. Uwzględniając powyższe przesłanki, można zagwarantować rozwój Planu Odnowy Miejscowości wraz z jednoczesnym rozwojem gospodarczym i społeczno-kulturalnym miejscowości Starnin. W gestii samorządu pozostanie zatwierdzenie drogą uchwały zmian w zapisach Planu.

Sposoby monitorowania:

Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, odbywać się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych:

- Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji projektu. Wzór karty oceny realizacji projektu został podany poniżej;

- Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (np. inne źródła finansowania, przesunięcie harmonogramu realizacji, czy zmiana zadań);

- Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu spoczywa na jednostkach koordynujących poszczególne projekty;

- Jednostki koordynujące są odpowiedzialne za przygotowania kart ocen realizacji działań strategicznych;

- Proponuje się, aby bieżąca ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości (monitoring) odbywała się raz do roku;

- Karty oceny projektu będą składane do Zespołu zarządzania Planem Odnowy Miejscowości, który przygotuje zbiorcze Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości i przekaże je dalej do Koordynatora zarządzania strategicznego.

Ocena (ewaluacja) Planu Odnowy Miejscowości

Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieżności miedzy zakładanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu), z jednoczesnym wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu Odnowy Miejscowości do określonych wymagań. Zakłada się, że ocena będzie prowadzona każdego roku.

Ocena Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie poprzez następujące działania:

- Analiza poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieżące reagowanie na zmieniające się warunki. Analiza będzie dokonywana przez Zespół zarządzania Planem Odnowy Miejscowości;

- Okresowy, tzn. przynajmniej raz w roku, przegląd realizacji Planu Odnowy Miejscowości na sesjach Rady Gminy oraz zebraniach Rady Sołeckiej Starnin, poświęconych realizacji Planu Odnowy Miejscowości. Sesja i zebrania będą miały charakter sesji/zebrań strategicznych, na których wprowadzane będą zmiany do Planu Odnowy Miejscowości. Uczestnikami sesji strategicznych, poza Radnymi Gminy Rymań oraz członkami Rady Sołectwa Starnin, będą przedstawiciele różnych środowisk;

- Sesja strategiczna powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budżetu Gminy, wskazując na nowe kierunki prac nad budżetem.

Program sesji/zebrania strategicznego powinien uwzględniać:

- Ocenę Planu Odnowy Miejscowości na podstawie kart ocen projektów;

- Propozycje nowych działań z uzasadnieniem wprowadzenia lub rezygnacji, jeżeli dane zadanie było wpisane w Plan Odnowy Miejscowości;

- Dyskusja, głosowanie, zatwierdzenie.

Wzór karty oceny realizacji projektu

| KARTA OCENY REALIZACJI PROJKETU |  |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: |  |
| Tytuł projektu: |  |
| Podejmowane działania w celu realizacji projektu: |  |
| Efekty (wskaźniki) |  |
| Stopień rozbieżności pomiędzy efektami zakładanymi i osiągniętymi: |  |
| Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu: |  |
| Proponowana modyfikacja projektu: |  |
| Dalsze finansowanie: |  |

Komunikacja społeczna

Prace nad wdrażaniem i zmianami w Planie Odnowy Miejscowości powinny przebiegać w uzgodnieniu społecznym, dlatego zachęca się, aby co dwa lata w pracach zespołu zarządzającego POM wzięli udział zaproszeni goście, tzw. liderzy społeczni.

Główne zadania i projekty, wynikające z planu rozwoju, zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez stronę internetową Gminy Rymań. Takie przedstawienie Planu Odnowy Miejscowości Starnin pozwoli na jego upublicznienie w szerokim kręgu mieszkańców oraz stworzy możliwość jak największego uczestnictwa mieszkańców przy jego wdrażaniu.