Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/231/10

Rady Gminy Rymań

z dnia 16 lutego 2010r.

Gmina Rymań

##### Plan Odnowy Miejscowości Drozdowo

##### na lata 2009-2015

Październik 2007

Aktualizacja grudzień 2009

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy	4

2.	Charakterystyka miejscowości Drozdowo	5

2.1.	Lokalizacja w gminie i rys historyczny	5

2.2.	Funkcja miejscowości	7

2.3.	Użytkowanie gruntów	7

2.4.	Sytuacja demograficzna	8

2.5.	Rynek pracy i bezrobocie	8

2.6.	Pomoc społeczna	9

2.7.	Gospodarka	10

3.	Inwentaryzacja zasobów	10

3.1.	Zasoby przyrodnicze	10

3. 1. 1	Lasy	10

3. 1. 2	Wody powierzchniowe	10

3. 1. 3	Formy ochrony przyrody	11

3. 1. 4	Inne zasoby	11

3.2.	Zasoby kulturowe	11

3. 2. 1	Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego	11

3. 2. 2	Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie	13

3. 2. 3	Zabytkowe domy mieszkalne	13

3. 2. 4	Obiekty kulturalne użyteczności publicznej	13

3. 2. 5	Inne obiekty	13

3.3.	Zasoby mieszkaniowe	14

3.4.	Zasoby oświatowe	14

3.5.	Zasoby infrastrukturalne	15

3. 5. 1	Sieć komunikacyjna	15

3. 5. 2	Gospodarka wodna	16

3. 5. 3	Gospodarka ściekowa	16

3. 5. 4	Gospodarka odpadami	17

3. 5. 5	Sieć gazowa	17

3. 5. 6	Telekomunikacja	17

3.6.	Zasoby rekreacyjne	17

4.	Analiza SWOT	19

5.	Kierunki rozwoju miejscowości Drozdowo	20

6.	Planowane działania w latach 2009-2015	20

6.1.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Drozdowo	21

6.2.	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Drozdowo	23

6.3.	Remont i modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Drozdowo	25

6.4.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo	28

6.5.	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie	31

7.	Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Drozdowo	33

8.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	34

9.	System wdrażania	34

10.	Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej	35

- Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy

Plan Odnowy Miejscowości Drozdowo został wykonany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA jako element projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”” realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

Dokument został wykonany w październiku 2007 roku na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących rozwoju miejscowości Drozdowo, które zostały udostępnione Wykonawcy przez pracowników Urzędu Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Drozdowo jest narzędziem niezbędnym w procesie planowania zadań służących rozwojowi obszarów wiejskich w tej miejscowości. Dokument obejmuje charakterystykę miejscowości Drozdowo, w tym określa jej lokalizację, funkcję, użytkowanie gruntów, sytuację demograficzną, rynek pracy i bezrobocie, pomoc społeczną oraz gospodarkę (charakterystyka miejscowości). Identyfikuje również zasoby przyrodnicze, kulturowe, mieszkaniowe, oświatowe, infrastrukturalne oraz rekreacyjne występujące na terenie Drozdowa. Dzięki otrzymanej diagnozie stanu w ramach analizy SWOT przedstawia analizę mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń miejscowości. Określa kierunki rozwoju miejscowości Drozdowo oraz wyznacza zadania polegające na poprawie jej sytuacji w poszczególnych obszarach rozwoju, prezentując możliwe źródła ich współfinansowania, w tym w szczególności fundusze Unii Europejskiej.

W dokumencie zaprezentowano również plan finansowy realizacji odnowy miejscowości, oczekiwane wskaźniki osiągnięć, system wdrażania oraz sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej.

W pracach nad przygotowaniem niniejszego Planu uwzględniono i przeprowadzono spotkania w ramach konsultacji społecznych, pozyskiwano projekty inwestycyjne, które podlegały w dalszych etapach pracy nad Planem Odnowy Miejscowości ocenie efektów z ich realizacji. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Rymaniu, Sołectwa Drozdowo, jednostek organizacyjnych Gminy Rymań, jak i organizacji i podmiotów niezwiązanych z Urzędem. Dalsze prace nad Planem Odnowy Miejscowości przebiegały w gronie ekspertów Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. oraz Urzędu Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Drozdowo jest zgodny z zapisami Strategii Rozwojowej Gminy Rymań i stanowi jej konkretyzację. Sformułowana w Strategii Misja określa konieczność zapewnienia zrównoważonego docelowo rozwoju obszaru gminy pod względem społeczno-gospodarczym i ekologicznym, jak również stworzenie warunków do istotnej poprawy poziomu życia ludności, przełamania zjawisk recesji i stagnacji.

Plan Odnowy Miejscowości Drozdowo, poprzez określenie kierunków rozwoju miejscowości Drozdowo, identyfikuje konkretne projekty służące realizacji celów uznanych w Strategii Gminy za strategiczne tj. przede wszystkim:

- Wykorzystanie wszystkich możliwych środków i warunków dla przełamania recesji i stagnacji społeczno-gospodarczej oraz określenie kierunków i warunków tworzenia trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju,

- Ochrona środowiska naturalnego, stanowiącego niezbędną podstawę właściwego rozwoju, realizację rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych,

- Niezbędne działania w sferze społecznej obejmujące z jednej strony łagodzenie skutków przemian, w szczególności bezrobocia, zabezpieczenia opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego oraz podstawowych potrzeb w zakresie oświaty i kultury, z drugiej strony tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej ludności, warunkującej realizację celu podstawowego.

- Charakterystyka miejscowości Drozdowo

  - Lokalizacja w gminie i rys historyczny

Miejscowość Drozdowo (niemiecka nazwa: Drosedow) to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w północno-wschodniej części gminy Rymań.

Znajduje się w odległości około 6 km na północ od Rymania (siedziby władz gminy) i około 23 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości od innych ważniejszych miast wynoszą: od Koszalina – 55 km, a od Szczecina – 110 km. Miejscowość leży w linii prostej 20 km od plaży w Grzybowie (k. Kołobrzegu) nad Morzem Bałtyckim.

Drozdowo wraz z miejscowościami Drozdówko oraz Lędowa wchodzą w skład sołectwa Drozdowo. Położenie Drozdowa w gminie prezentuje rysunek poniżej.

Rysunek 1. Położenie miejscowości w gminie.

Źródło: strona internetowa: www.szczecin.uw.gov.pl/prezentacja/images/kolobrzeski/ryman_mapa.htm

Drozdowo usytuowane jest na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi powiatowe: nr 0269Z Drozdowo-Rymań oraz nr 0264Z Gorawino-Gościno. Wieś Drozdowo jest dużą wsią o zwartej zabudowie i układzie wielodrożnicy. Miejscowość zajmuje powierzchnię 1.946,5 ha.

Stara zabudowa występuje wzdłuż drogi powiatowej Gorawino - Gościno. W ciągu zabudowy zlokalizowana jest szkoła, zabytkowy kościół oraz punkty handlowe. W części południowo-zachodniej wsi znajduje się założenie dworskie z zabytkowym parkiem, w części północno-wschodniej zlokalizowane są tereny sportowe oraz cmentarz. W centrum wsi znajduje się zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i duży przyległy zespół zabudowy inwentarsko-gospodarczej (częściowo użytkowany) - po byłych PGR-ach.

W okolicach Drozdowa znaleziono najstarsze ślady pobytu grup plemiennych na ziemi rymańskiej – okres neolitu. Osadnictwo kultury łużyckiej jest stosunkowo dobrze udokumentowane (ślady odkryte w kilkudziesięciu punktach osadniczych w okolicach Drozdowa i Drozdówka).

Wieś Drozdowo istniała już w XV wieku – kościół Drozdowski wzmiankowany jest po raz pierwszy w źródłach z 1494 roku. Drozdowo stanowiło własność rodu von Manteuffel, sprzedaną w XVII wieku rodowi von Schlabrerdoff. W drugiej połowie XVIII wieku wieś na krótko powróciła do poprzednich właścicieli. Ostatnim właścicielem, od 1841 roku do II wojny światowej, byli członkowie rodu von Gerlach-Parsow

  - Funkcja miejscowości

Dominującą funkcją w miejscowości jest rolnictwo. W mniejszym stopniu Drozdowo pełni funkcję mieszkaniową oraz usługowo – produkcyjną.

  - Użytkowanie gruntów

Miejscowość Drozdowo zajmuje powierzchnię 1.946,5 ha. (tj. 13,0% powierzchni gminy). Użytkowanie gruntów w miejscowości według stanu na dzień 31.XII.2006 roku przedstawia się następująco:

- powierzchnia użytków rolnych – 1.362,9 ha (tj. 70,0% ogólnej powierzchni miejscowości).

- powierzchnia lasów – 456,6 ha (tj. 23,5% ogólnej powierzchni miejscowości),

- pozostałe grunty i nieużytki 126,9 ha (tj. 6,5% ogólnej powierzchni miejscowości).

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (1.005,1 ha), łąki (236,0 ha) i pastwiska (120,5 ha). Sady zajmują tylko 1,4 ha powierzchni miejscowości.

Sytuację przedstawia wykres poniżej.

Wykres 1. Użytkowanie gruntów w miejscowości na tle gminy.

| - Użytki rolne | - Lasy | - Pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

Porównując dane statystyczne dotyczące użytkowania gruntów w miejscowości i na terenie gminy można stwierdzić, iż:

- Powierzchnia użytków rolnych w miejscowości Drozdowo stanowiła aż 70,0% powierzchni wsi. Dla porównania udział powierzchni użytków rolnych do powierzchni całej gminy Rymań wynosił 52,5%.

- Powierzchnia lasów w miejscowości Drozdowo stanowiła 23,5% jej powierzchni. Dla porównania udział powierzchni lasów do powierzchni całej gminy Rymań wynosił aż 39,9%.

- Powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków w miejscowości Drozdowo stanowiła 6,5% jej powierzchni. Dla porównania udział powierzchni pozostałych gruntów i nieużytków do powierzchni całej gminy Rymań wynosił 7,6%.

  - Sytuacja demograficzna

Miejscowość Drozdowo według stanu na dzień 31.12.2009 roku liczyła 488 mieszkańców.

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości Drozdowo.

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | osoba | 488 |
| Mężczyźni | osoba | 244 |
| Kobiety | osoba | 244 |

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

- Liczba mieszkańców wsi stanowiła na koniec 2009 roku 13,7 % ogólnej liczby ludności gminy.

  - Rynek pracy i bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych z Drozdowa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2009 roku, wynosiła 49 osób. Udział osób bezrobotnych w całkowitej liczbie mieszkańców wsi wynosił 8,6%, podczas gdy średnia dla całej gminy - 9,1%.

Osoby pozostające bez pracy w miejscowości Drozdowo stanowiły 13,0% ogółu bezrobotnych w gminie.

Sytuację przedstawia wykres poniżej.

Wykres 2. Udział osób bezrobotnych z miejscowości Drozdowo na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

  - Pomoc społeczna

Liczba mieszkańców Drozdowa korzystających z pomocy z społecznej na koniec 2009 roku wynosiła 103 osoby. Wszystkie osoby jako powód korzystania z pomocy społecznej podały ubóstwo.

Udział osób korzystających z pomocy społecznej w całkowitej liczbie mieszkańców wsi Drozdowo wynosił 18,0%, podczas gdy średnia dla całej gminy - 15,4%.

Osoby korzystające z pomocy społecznej w miejscowości Drozdowo stanowiły 16,1% ogółu beneficjentów ośrodka pomocy w gminie Rymań.

Sytuację prezentuje wykres poniżej.

Wykres 3. Udział osób korzystających z pomocy z społecznej z miejscowości Drozdowo na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

  - Gospodarka

Na koniec 2009 roku w Drozdowie było zarejestrowanych 15 podmiotów gospodarczych (w tym głównie jednoosobowe firmy prywatne).

Na terenie miejscowości działa jedna organizacja pozarządowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie. Do głównych zadań OSP należy:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, z organami samorządowymi i innymi podmiotami,

- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

- upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,

- działanie na rzecz ochrony środowiska.

- Inwentaryzacja zasobów

  - Zasoby przyrodnicze

    - Lasy

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku powierzchnia lasów na terenie miejscowości Drozdowo wynosiła 456,6 ha, co stanowiło 24,0% ogólnej powierzchni miejscowości. Dla porównania całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy Rymań wynosiła 5.831 ha, tj. 39,9% jej całkowitej powierzchni.

Powierzchnia lasów znajdująca się w granicach administracyjnych Drozdowa stanowiła 7,8% powierzchni wszystkich lasów na terenie gminy.

    - Wody powierzchniowe

Około 1 km na wschód od granic Drozdowa przepływa rzeka Dębosznica. W pobliżu miejscowości przebiega wododział I rzędu, który rozdziela dorzecza rzek: Mołstowa i Dębosznica. Ponadto około 5-6 km na wschód od Drozdowa znajduje się jezioro Kamica (gmina Gościno).

    - Formy ochrony przyrody

Na terenie Drozdowa znajdują się 3 obiekty o statucie pomnika przyrody. Są to:

- dąb czerwony o obwodzie 310 cm, zlokalizowany w parku wiejskim,

- dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm, zlokalizowany w parku wiejskim,

- dąb szypułkowy o obwodzie 470 cm, zlokalizowany przy drodze w pobliżu szkoły.

Ponadto w Drozdowie i okolicach znajdują aleje starych drzew przydrożnych, przy drodze Drozdowo-Siemyśl oraz Drozdówko-Drozdowo. Aleje te planuje się objąć ochroną.

    - Inne zasoby

W rejonie wsi Drozdowo istnieje wyrobisko drobnego kruszywa naturalnego (piasku). Jest to wyrobisko wykorzystywane głównie na potrzeby lokalne.

  - Zasoby kulturowe

    - Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego

Zabytki architektury sakralnej występujące w Drozdowie to kościół oraz cztery cmentarze.

- Kościół w Drozdowie - kościół filialny p.w. Chrystusa Króla, obiekt ryglowy z wypełnieniem ceglanym, z XIX wieku (budowę zakończono w 1828 r.). Kościół nie posiada wieży. Przed kościołem znajduje się wolnostojąca dzwonnica z XIX wieku. W kościele zachowały się – renesansowy ołtarz i barokowa ambona. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Przy kościele znajduje się cmentarz.

Rysunek 2. Kościół w Drozdowie

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

Rysunek 3. Dzwonnica przed kościołem w Drozdowie

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

- Cmentarz przykościelny - założony został jako ewangelicki w połowie XIX wieku, następnie pełnił funkcję cmentarza rzymsko-katolickiego, obecnie nieczynny. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,40 ha, obiekt rozplanowany został na planie wydłużonego prostokąta, posiada czytelny układ przestrzenny i rozmieszczenie kwater. Obecnie brak jest zachowanych nagrobków sprzed 1945 roku. Na terenie cmentarza istnieje starodrzew: 30 lip i 10 kasztanowców,

- Cmentarz rodowy - dawny ewangelicki cmentarz rodziny von Kleist, założony w drugiej połowie XIX wieku. Na terenie cmentarza, o powierzchni 0,25 ha, znajduje się grobowiec i dwa nagrobki z pierwszej połowy XX wieku. Obiekt jednokwaterowy posiada czytelny pierwotny układ przestrzenny. Zachował się żywopłot grabowy. Na terenie cmentarza występuje starodrzew: 2 lipy, 6 kasztanowców, jesion i 5 dębów,

- Cmentarz ewangelicki - założony na przełomie XIX i XX wieku, obecnie nieczynny. Obiekt o powierzchni 0,28 ha położony w północnej części wsi (obok cmentarza komunalnego), ma kształt prostokąta. Zachowały się nagrobki z początku XX wieku i okresu międzywojennego oraz starodrzew: 18 lip w rzędzie wzdłuż granicy cmentarza. Układ przestrzenny jest czytelny, rozplanowanie regularne, natomiast zatarte są podziały kwater,

- Cmentarz komunalny rzymsko-katolicki - założony po II wojnie światowej w 1950 roku. Obiekt o powierzchni 0,47 ha. Na terenie cmentarza występuje starodrzew: 5 lip, 3 jesiony, 2 żywotniki, 7 topól oraz 4 świerki.

    - Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie

W południowo-zachodniej części miejscowości Drozdowo znajduje się założenie dworskie z zabytkowym parkiem. Założenie dworskie powstało na przełomie XIX/XX wieku, rezydencja należała do rodu von Gerlach-Parsow. Park o powierzchni 4 ha założony został prawdopodobnie w stylu naturalistycznym i posiada całkowicie zatarty układ przestrzenny oraz zniszczone wyposażenie. Stan techniczny zachowanych drzew (około 300 sztuk) jest dobry. Park w południowo-zachodniej części założenia jest zaniedbany, z gęstym samosiewem. Część frontowa parku posiada rozległe trawniki z pojedynczymi drzewami, z podjazdem, fontanną i kwietnikiem. Park pozostaje w dawnych granicach, ale jego kompozycja uległa całkowitemu zatarciu, zieleń parkowa ma znaczenie kompozycyjne i wiatrochronne. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Granicą ochrony układu objęto obszar położony na zapleczu dworu. Na tym terenie obowiązuje zakaz wprowadzania dodatkowych funkcji stałych i użytkowania – za wyjątkiem trasowania ciągów spacerowych i prowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych.

Wyznaczona została również granica ochrony ekologicznej o szerokości 60 metrów wokół granic parku. Część frontową objęta jest granicą ochrony kompozycji widokowej.

    - Zabytkowe domy mieszkalne

W Drozdowie znajduje się ponad 15 domów murowanych (w tym kilka murowano-szachulcowych), które pochodzą z drugiej połowy XIX wiek – lata 40-te XX wieku.

    - Obiekty kulturalne użyteczności publicznej

Na terenie miejscowości Drozdowo znajduje się świetlica wiejska, w której przez cały rok prowadzone są zajęcia sportowo-kulturalne dla dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

    - Inne obiekty

Na terenie Drozdowa znajduje się jeden obiekt kulturowy wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Jest nim park pałacowy, naturalistyczny z przełomu XIX i XX wieku (Pkt. 3.2.2).

Ponadto we wsi zachowały się: budynek szkoły podstawowej z 1935 roku, zabudowa pofolwarczna - budynek dawnych czworaków z 1880 roku, dwie obory murowane z XIX/XX wieku, spichrz murowany z 2 połowy XIX wieku, dwie chlewnie z początku XX) a także kilka zabudowań gospodarczych we wsi (obory i stodoły z okresu 2 połowy XIX wiek – lata 30-te XX wieku).

Zarejestrowano tu również 45 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 58 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

- Epoka kamienia – 2 ślady osadnicze,

- Kultura łużycka	– 7 śladów osadniczych, 3 osady,

- Okres rzymski – 3 ślady osadnicze,

- Okres starożytny – 5 śladów osadniczych,

- Okres wczesnośredniowieczny – 4 ślady osadnicze, 1 osada,

- Okres średniowieczny – 28 śladów osadniczych, 2 osady.

  - Zasoby mieszkaniowe

Według stanu na koniec 2009 roku w miejscowości Drozdowo znajdują się 2 mieszkania komunalne, które stanowi 2,7% udział w strukturze wszystkich mieszkań komunalnych na terenie gminy. Powierzchnia użytkowa mieszkań w miejscowości wynosiła 164 m2, podczas gdy całkowita powierzchnia mieszkań komunalnych w gminie - 4.108 m2. Sytuację prezentuje wykres poniżej.

Wykres 4. Udział mieszkań z miejscowości Drozdowo na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

  - Zasoby oświatowe

W Drozdowie mieści się szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga remontu.

W budynku szkoły znajduje się biblioteka szkolna. Szkoła posiada dostęp do Internetu (standardowy pakiet łączami TP S.A.). Uczniowie mogą korzystać także z boiska sportowego przy szkole.

Rysunek 4. Szkoła Podstawowa w Drozdowie.

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

  - Zasoby infrastrukturalne

    - Sieć komunikacyjna

Przez miejscowość Drozdowo przebiegają dwie drogi powiatowe: droga powiatowa nr 0269Z Drozdowo-Rymań oraz droga powiatowa nr 0264Z Gorawino-Gościno. Łączna długość tych dróg na terenie miejscowości to około 1.500 m.

Na terenie wsi Drozdowo jest 1.500 m dróg gminnych. Są to drogi o nawierzchni brukowej, a stan techniczny ich nawierzchni można ocenić jako niezadowalający.

W Drozdowie znajdują się dwa przystanki autobusowe. Miejscowość posiada połączenia autobusowe w następujących kierunkach: Gorawino, Rymań i Gościno. Częstotliwość kursów jest niewystarczająca (szczególnie w okresie letnim).

Drozdowo uzyskało połączenie kolejowe po wybudowaniu odcinka kolei wąskotorowej o szerokości 1000 mm z Gościna przez Rymań, Skrzydłowo do Reska Północnego (1895 rok). W 1989 roku linia kolei wąskotorowej została zamknięta. Obecnie jest nieczynna i nie jest przewidziane jej reaktywowanie.

    - Gospodarka wodna

Do miejscowości Drozdowo woda do celów komunalnych dostarczana jest z ujęcia wody w Drozdowie, które posiada dwie studnie (SW1 o wydajności 8,5 m3/h i SW2 o wydajności 18 m3/h).

Stopień zwodociągowania wsi wynosi 80%. Dla porównania stopień zwodociągowania Gminy Rymań wynosi prawie 70,0%. Sytuację prezentuje wykres poniżej.

Wykres 5. Stopień zwodociągowania miejscowości na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

    - Gospodarka ściekowa

Drozdowo nie jest objęte siecią kanalizacyjną, stąd stopień skanalizowania wsi wynosi 0%, podczas gdy stopień skanalizowania Gminy Rymań kształtuje się na poziomie 16,4%. Sytuację przedstawia wykres poniżej.

Wykres 6. Stopień skanalizowania miejscowości na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

    - Gospodarka odpadami

W miejscowości Drozdowo nie ma składowiska odpadów. Na terenie Gminy Rymań funkcjonuje tylko jedno składowisko odpadów zlokalizowane w Mirowie, które również obsługuje Drozdowo.

    - Sieć gazowa

Miejscowość Drozdowo jest  wyposażona w sieć gazową.

    - Telekomunikacja

Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie miejscowości Drozdowo jest obsługiwana przez TP S.A. Gospodarstwa domowe mają możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez standardowe łącza TP S.A oraz łączami radiowymi lub przy pomocy operatorów sieci komórkowej.

  - Zasoby rekreacyjne

Baza sportowo-rekreacyjna miejscowości Drozdowo jest skromna. We wsi znajdują się:

- boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej,

- uniwersalne boiska do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową,

- boisko sportowe przy szkole podstawowej.

Na terenie Drozdowa nie działa żaden klub sportowy.

Przez Drozdowo przebiegają dwa szlaki rowerowe:

- Szlak rowerowy „Pętla Rymańska od jeziora Popiel do jeziora Kamienica”. Początek i koniec trasy jest nad jeziorem Popiel, skąd przez Rzesznikowo, Kamień Rymański, Wierzbkę Górna, Dargocice można dotrzeć do jeziora Kamienica, a następnie z powrotem przez Trzynik, Drozdowo, Rymań, Kamień Rymański i Rzesznikowo dociera się do jeziora Popiel. Długość szlaku wynosi 48 km (I wariant) lub 52 km (II wariant). Średni czas przejazdu to 4-5 godzin. Szlak w dużej części biegnie terenami leśnymi, przecina rzeczkę Mołstową i drogę krajowa nr 6,

- Szlak rowerowy „Szlak po nasypie”. Trasa szlaku rozpoczyna się od dębu Bogusław w pobliżu jeziora Popiel. Dalej szlak prowadzi przez Skrzydłowo, wzdłuż drogi krajowej nr 6 do Rzesznikowa i Rymania, stamtąd po nasypie kolejowym do Drozdowa, następnie przez Trzynik, Dargocice nad jeziorem Kamienica do Gościna. Długość szlaku wynosi 33,0 km. Średni czas przejazdu to 5 godzin. Rodzaj nawierzchni to droga gruntowa i asfaltowa.

- Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Położenie w pobliżu pasa nadmorskiego | Zmniejszająca się liczba mieszkańców |
| Bliskie położenie od siedziby gminy | Brak naturalnych zbiorników wodnych |
| Funkcjonowanie w miejscowości organizacji pozarządowych | Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej |
| Zasoby architektury sakralnej (kościół, 4 cmentarze) | Zły stan techniczny dróg |
| Założenie dworskie z parkiem | Brak kanalizacji sanitarnej |
| Dostęp mieszkańców do obiektów i instytucji kultury (biblioteka szkolna, świetlica) | Słabo rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna |
| Funkcjonowanie we wsi ochotniczej straży pożarnej | Słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna |
| Dostęp do placówek oświatowych i wychowawczych (szkoła podstawowa) |  |
| Lokalizacja na drogach powiatowych |  |
| Wysoki stopień zwodociągowanie miejscowości |  |
| Dostęp do sieci gazu ziemnego |  |
| Boisko sportowe we wsi |  |
| Położenie na szlaku rowerowym |  |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| Atrakcyjne położenie miejscowości (turystycznie i rekreacyjnie) | Brak zaangażowana społeczności lokalnej w rozwój miejscowości |
| Możliwość wykorzystania założenia dworskiego i parku w promocji miejscowości | Emigracja zarobkowa i zmniejszenie liczby mieszkańców |
| Zwiększenie znaczenia miejscowości w gminie | Kontynuacja tendencji spadkowej liczby mieszkańców |
| Możliwość pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej na inwestycje | Ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy |
| Wykorzystanie środków z funduszy UE przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | Ograniczone możliwości uzyskania pracy i niskie zarobki |
| Zakładany wzrost gospodarczy kraju i spadek inflacji | Wzrost bezrobocia. |
| Możliwość restrukturyzacji zainwestowania byłych gospodarstw PGR i przeznaczenia ich części na inne funkcje |  |
| Szansa tworzenia nowych siedlisk rolnych na bazie użytków rolnych byłych PGR. |  |

- Kierunki rozwoju miejscowości Drozdowo

Proponowane kierunki rozwoju miejscowości Drozdowo:

- Wykorzystanie posiadanych zasobów kulturowo-przyrodniczych - dostosowanie i rozpowszechnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez ich modernizację, budowę dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych oraz szlaków pieszych, a także zagospodarowanie pobliskich terenów,

- Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i infrastruktury komunalnej,

- Poprawa stanu technicznego dróg - modernizacja nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i krajowych,

- Zagospodarowanie terenów po wąskotorowej linii kolejowej,

- Skanalizowanie miejscowości,

- Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej – remont i przebudowa świetlicy, zakup niezbędnego wyposażenia (komputery, pomoce szkolne i naukowe, gry dla dzieci), zagospodarowanie terenów wokół budynku,

- Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa i modernizacja boiska sportowego, budowa placu zabaw oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy szkole podstawowej,

- Rewitalizacja kompleksu dworsko-parkowego,

- Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowości,

- Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na terenie miejscowości.

- Planowane działania w latach 2009-2015

Na obecnym etapie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo zaplanowano realizację pięciu zadań inwestycyjnych. Są to:

- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Drozdowo,

- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Drozdowo,

- Remont i modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Drozdowo,

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo,

- Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie.

Szczegółowe informacje o tych przedsięwzięciach zostały przedstawione w kartach informacyjnych projektu znajdujących się poniżej.

  - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Drozdowo

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Drozdowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Drozdowo. W ramach projektu przewiduje się: - Stworzenie boiska o nawierzchni trawiastej, - Zamontowanie bramek, - Naprawę trybun i ławek, - Montaż oświetlenia, - Ogrodzenie boiska, - Zakup niezbędnego wyposażenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Obecne boisko na terenie Drozdowa to jedynie wydzielony teren, na którym nie sposób zorganizować interesujących zajęć sportowych w możliwie bezpiecznych warunkach. Tak więc realizacja projektu jest niezbędna i pozwoli na zapewnienie podstawowej bazy sportowej-rekreacyjnej, która to przyniesie długoterminowe korzyści, w tym m. in. przyczyni się do: - wykorzystania kultury fizycznej jako powszechnej i skutecznej formy walki z patologiami społecznymi, - rywalizacji sportowej i zasad fair play, co przedłoży się później na lepsze współżycie oraz zachowanie w społeczeństwie, rodzinie czy szkole, - aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz krzewienia postaw prosportowych, - poprawy stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej. Modernizacja boiska sportowego wpłynie pozytywnie przede wszystkim na bezpośrednich beneficjentów projektu, jakimi są uczniowie szkół oraz ogólnie młodzież z terenu Drozdowa oraz okolicznych miejscowości. Baza sportowo-rekreacyjna o odpowiednim standardzie przyczyni się do poprawy dysproporcji miasto-wieś oraz zapewni dodatkową aktywną formę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu planuje się uzyskanie następujących efektów: - 1 wyremontowane boisko o pow. 1 800 m2, - Budowa punktów oświetleniowych – 6 szt. - Kosze na śmieci – 5 szt. - Bramki – 2 komplety, - Siatki do p. nożnej – 2 komplety, - 10 piłek do piłki nożnej, - 10 piłek do piłki ręcznej, - Stojaki na rowery - 4 szt., - Kosiarka do koszenia płyty boiska - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż wyposażenia boiska (bramki, siatki do bramek) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup piłek |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż stojaka na rowery |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa trybun |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup kosiarki |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bramki, siatki do bramek |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłki do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojak na rowery |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa trybun |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosiarka |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

  - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Drozdowo

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Drozdowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw w miejscowości Drozdowo. W ramach realizacji projektu planuje się: - Zakup wyposażenia placu zabaw, - Zagospodarowanie terenu wokół placu poprzez nasadzenie zieleni, wykonanie oświetlenia, postawienie ławeczek dla opiekunów dzieci, - Ogrodzenie terenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Urządzenie placu zabaw ma na celu zapewnienie dzieciom miejsca, gdzie mogłyby się wspólnie bawić. Dzieci poprzez zabawę będą lepiej się rozwijać, poznawać świat. Wspólne zabawy wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny. W miejscowości Drozdowo jest znaczna ilość dzieci pochodzących z rodzin patologicznych korzystających z pomocy opieki społecznej. Większości rodziców nie stać na zaspokojenie potrzeb swoich dzieci w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu, dlatego też utworzenie placu zabaw byłoby doskonałym rozwiązaniem stwarzającym bezpieczną formę aktywności dla najmłodszych mieszkańców Drozdowa. Projekt jest odpowiedzią na braki w podstawowej infrastrukturze rekreacyjnej i sportowej w Drozdowie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren na plac zabaw o pow. 500 m2, na terenie którego zamontowane zostaną: - karuzela - 2 szt., - zestaw wielofunkcyjny - 1 szt., - zjeżdżalnia mała – 1 szt., - bujak na sprężynie - 1 szt., - piaskownica – 1 szt., - ławki parkowe - 4 szt., - kosze na śmieci - 4 szt., - stojak na rowery - 2 szt., - ogrodzenie terenu – 1 200 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Montaż wyposażenia placu zabaw |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż ławek parkowych |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenia zielenie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | Karuzela |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wielofunkcyjny |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia mała |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piaskownica |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenia zieleni |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |

  - Remont i modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Drozdowo

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Remont i modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Drozdowo |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji są prace remontowe i modernizacyjne w remizie strażackiej, obejmujące następujące zadania: - Wymiana poszycia dachowego remizy: - zmiana konstrukcji dachowej, - dobudowanie ścian szczytowych. - Wykonanie ocieplenia i elewacji ścian zewnętrznych. - Wymiana okien. - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i drzwi garażowych. - Remont pomieszczenia świetlicy: - gipsowanie i malowanie ścian, - wymiana podłogi, - wykonanie ogrzewania C.O., - wymiana wyposażenia świetlicy (meble). - Remont i modernizacja pomieszczenia garażowego. - malowanie pomieszczenia garażowego, - wymiana podłogi, - modernizacja zaplecza garażowego, - wykonanie sanitariatu i natrysku prysznicowego. - Zagospodarowanie i poprawa wyglądu terenu wokół remizy: - wykonanie ogrodzenia wokół remizy, - wykonanie powierzchni chodnikowo- parkingowej wokół remizy strażackiej, - zakup krzewów i kwiatów, - oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego. - Doposażenie sprzętowe. - zakup motopompy, - zakup umundurowania dla młodzieżowej sekcji ochotniczej straży pożarnej. |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Straż Pożarna w Drozdowie została założona w 1945 roku i nieprzerwanie działa do chwili obecnej. Skupiała i skupia ludzi, którzy bezinteresownie angażują się w życie społeczności sołectwa Drozdowo oraz w wielu akcjach niejednokrotnie ratowali życie i mienie mieszkańców gminy i gmin ościennych. Bazuje ona w większości na młodzieży, którą przez swoje działania i akcje angażuje w sprawy wsi Drozdowo. Pomaga im w zrozumieniu potrzeb i problemów ludzi z ich bliskiego otoczenia. Potrzeby wykazane w powyższym punkcie powstały w związku z brakiem środków finansowych na realizację w/w zadań. Realizacja powyższego projektu przyczynia się w dużej mierze do integracji społeczności lokalnej, większego zaangażowania młodzieży w sprawy wsi, poprawi sprawność jednostki do działania oraz w dużym stopniu wpłynie na estetykę wsi. |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów: - zmiana konstrukcji dachowej- powierzchnia dachu 150 m², - dobudowanie ścian szczytowych- 50m², - wykonanie ociepleni i elewacji ścian zewnętrznych- 160m², - wymiana okien- 7 sztuk, - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i drzwi garażowych- 2 sztuki, - gipsowanie i malowanie ścian - 80m², - wymiana podłogi - 40 m², - wymiana wyposażenia świetlicy (meble)- 4 stoły, 24 krzesła, 1 regał, - malowanie pomieszczenia garażowego- 70m², - wymiana podłogi- 50m², - wykonanie ogrodzenia wokół remizy- 100 mb, - wykonanie powierzchni chodnikowo- parkingowej wokół remizy strażackiej- 40m², - zakup motopompy- 1 sztuka, - zakup umundurowania dla młodzieżowej sekcji ochotniczej straży pożarnej - 15 kompletów. |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, - Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie – zarządzający obiektem. |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Zmiana konstrukcji dachowej i dobudowanie ścian szczytowych |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie ocieplenia i elewacji ścian zewnętrznych |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana okien i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i drzwi garażowych |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Gipsowanie i malowanie ścian, wymiana podłogi, wymiana wyposażenia świetlicy |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Malowanie pomieszczenia garażowego, wymiana podłogi |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie ogrodzenia wokół remizy i wykonanie powierzchni chodnikowo- parkingowej wokół remizy strażackiej |  | X |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Zmiana konstrukcji dachowej i dobudowanie ścian szczytowych |  | 52 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie ociepleni i elewacji ścian zewnętrznych |  | 32 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana okien i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i drzwi garażowych |  | 38 000 |  |  |  |  |  |
|  | Malowanie pomieszczenia garażowego, wymiana podłogi |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie ogrodzenia wokół remizy i wykonanie powierzchni chodnikowo- parkingowej wokół remizy strażackiej |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup motopompy i umundurowania |  | 45 000 |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań i Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie - 25%. |  |  |  |  |  |  |

  - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo wraz zakupem wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest remont świetlicy wiejskiej w Drozdowie. Oprócz świetlicy zostanie wygospodarowane zaplecze oraz sanitariaty. Budynek zostanie także przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Remont ten będzie obejmował głównie: - wymianę okien i drzwi, - wymianę podłogi, - remont dachu, - remont sceny, - gipsowanie i malowanie ścian, - wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, - ocieplenie budynku i elewację zewnętrzną, - wyposażenie sali w sprzęt sportowy i gry edukacyjne, - wyposażenie (stół, krzesła, biurka, regały szafki zastawa stołowa, doposażenie zaplecza kuchennego. Budynek świetlicy znajduje się w centrum miejscowości, dlatego projekt obejmuje również budowę chodnika prowadzącego do obiektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Głównym problemem miejscowości Drozdowo jest brak warunków do rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego przez lokalnych mieszkańców, w tym głównie przez młodzież. Odpowiedzią na te problemy może być stworzenie nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Obecnie w świetlicy odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej i imprezy okolicznościowe. W związku z realizacją projektu zostaną utworzone nowe kółka zainteresowań np. plastyczne, modelarskie, fotograficzne. Miejsce to w znacznym stopniu przyczyni się do zaspokajania potrzeb społecznych i mieszkańców, a tym samym do podnoszenia ich standardu życia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Realizacja projektu zapewni także bogatą ofertę rekreacyjno-kulturalną, która: - umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego wypełnionego sportem ze szczególnym podkreśleniem znaczenia zdrowego stylu życia; - zapewni warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego; - uwzględni indywidualne potrzeby dziecka zgodnie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami; - wzmocni poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dzieci; - stworzy warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; - wykształci zasady kulturalnego zachowania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, wdroży zasady fair play do codziennego życia. Obiekt przeznaczony będzie na organizowanie imprez ludowych i okolicznościowych, a także jako miejsce zebrań wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu przewiduje się osiągnięcie następujących efektów: - wyremontowana świetlica o pow. 260m2, - wybudowany chodnik o długości 50m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Urząd Gminy Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Wymiana okien i drzwi |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa chodnika |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gipsowanie, malowanie ścian, sufit |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont sceny |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana podłogi |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt sportowy, gry edukacyjne |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elewacja zewnętrzna |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup wyposażenia |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Wymiana okien i drzwi |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa chodnika |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gipsowanie, malowanie ścian, sufit |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont sceny |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana podłogi |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt sportowy, gry edukacyjne |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elewacja zewnętrzna |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup wyposażenia |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie. Projekt będzie obejmował: - wykonanie chodnika, - niwelację i utwardzenie gruntu, - położenie sztucznej nawierzchni pod boisko do piłki koszykowej, piłki siatkowej i tenisa ziemnego, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska, - zakup odpowiedniego sprzętu sportowego (piłki siatkowe, koszykowe, ręczne, bramki, siatki, komplet do tenisa ziemnego). |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Aby zapewnić młodzieży i mieszkańcom wsi możliwości działalności rekreacyjno-sportowej, niezbędne jest stworzenie miejsca do takiej działalności. Ma to stworzyć warunki do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zapoczątkować realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Realizacja tego projektu będzie miała bezpośredni wpływ na inne dziedziny życia mieszkańców wsi. W uzasadnieniu powyższego projektu należy zauważyć, że rozwój sportu i rekreacji, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia, jest katalizatorem przemian społecznych. Z wybudowanej bazy sportowo-rekreacyjnej korzystać będą głównie uczniowie Szkoły Podstawowej w Drozdowie, a w czasie wolnym od zajęć szkolnych również inni mieszkańcy miejscowości. Na wybudowanych boiskach planuje się także organizację międzyszkolnych rozgrywek sportowych. |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów: - utworzenie boiska sportowego o pow. 930 m2, - wykonanie ogrodzenia z siatki o długości 122 m, - wykonanie 2 furtek wejściowych, - budowa chodnika od drogi do boiska – ok. 60 m, - zakupione wyposażenie i sprzęty sportowe: 2 stojaki z tablicami do piłki koszykowej, 2 słupki do piłki siatkowej i 2 do tenisa ziemnego, siatka do piłki siatkowej i tenisa ziemnego. |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Drozdowie – zarządzający obiektem. |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający:  Urząd Gminy Rymań. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |  |  | X |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |

- Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Drozdowo

Plan finansowania projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Drozdowo jest montażem szacunkowym i przedstawia potencjalne, a nie już uchwalone źródła finansowania.

Oznaczenie zastosowanych skrótów:

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji);

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (jeżeli nie podano inaczej – środki Regionalnego Programu Operacyjnego);

FS – Fundusz Spójności;

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

BGR – Budżet Gminy Rymań;

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 2. Plan finansowy odnowy miejscowości Drozdowo na lata 2009-2015

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Drozdowie | 2013 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 84 000 | - | - | - | - | 84 000 | - | - |
| 2 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Drozdowo | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 35 000 | - | - | 35 000 | - | - | - | - |
| 3 | Remont i modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Drozdowo | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań i Ochotniczej Straży Pożarnej | 237 000 | - | 237 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo wraz z zakupem wyposażenia | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 172 000 | - | 172 000 | - | - | - | - | - |
| 5 | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drozdowie | 2014 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 100 000 | - | - | - | - |  | 100 000 | - |
| SUMA |  |  |  | 628 000 | - | 409 000 | 35 000 | - | 84 000 | 100 000 | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rymaniu

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Wszystkie zadania inwestycyjne uwzględnione w Planie Odnowy Miejscowości Drozdowo zostaną objęte monitoringiem, który, prowadzony na bieżąco, dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych, a tym samym całego Planu Odnowy Miejscowości. Pozwoli to na całościową ocenę założeń tego dokumentu oraz stopnia jego realizacji.

Monitoring projektów ma na celu racjonalne, sprawne i efektywne wykorzystanie środków budżetu Gminy oraz środków pochodzących z zewnętrznych źródeł pomocowych.

W celu monitorowania postępów we wdrażaniu projektów inwestycyjnych oraz oceny ich realizacji, należy wskazać skwantyfikowane cele projektów na poziomie produktu. Stanowią je wskaźniki produktu - określające bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

Wskaźniki te zostały określone i skwantyfikowane przy opisie każdego projektu w karcie informacyjnej w rozdziale 6 Planowane działania w latach 2009-2015. Pomiar wskaźników produktu będzie prowadzony w ramach sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów. Analiza stopnia realizacji założonych wskaźników posłuży następnie do przeprowadzenia ewaluacji projektu, natomiast zbiorcza ocena projektów ujętych w Planie Odnowy Miejscowości pozwoli na ewaluację całego Planu.

Dla Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo przyjęto osiągnięcie następujących rezultatów:

- powierzchnia zmodernizowanego boiska sportowego udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia utworzonego placu zbaw udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia remizy strażackiej udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia wyremontowanego świetlicy wiejskiej udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- wyposażenie sali wiejskiej;

- powierzchnia bazy sportowo-rekreacyjnej udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- długość wyremontowanych dróg;

- liczba osób korzystających z boiska, sali wiejskiej, placu zabaw, terenu rekreacyjnego itp.;

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji inwestycji.

- System wdrażania

Projekty realizowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo będą wdrażane przez podmioty zgłaszające poszczególne inwestycje. W zdecydowane większości będzie to Gmina, która uzgadnia realizację zadań z Radą Sołecką. Gmina wyznacza jednostkę (osobę) odpowiedzialną za koordynację realizacji zadania oraz jednostkę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania inwestycji. Wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem przetargów i rozliczeniem inwestycji są prowadzone przez Gminę.

Nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości będzie czuwać Koordynator realizacji Planów Odnowy Miejscowości wskazany zarządzeniem przez Wójta Gminy Rymań.

W przypadku podmiotów zewnętrznych, które zgłosiły swoje projekty do Planu Odnowy Miejscowości, nie zakłada się nadzoru ze strony Gminy nad wykonaniem ich zadań. Podmioty je jednak powinny informować Koordynatora realizacji Planu Odnowy Miejscowości o przystąpieniu do projektu i jego wykonaniu.

- Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej

Określony system wdrażania Planu Odnowy Miejscowości wywołuje zgodny z nim system monitorowania i oceny (ewaluacji) całego dokumentu. Monitoring i ewaluacja polegają na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie strategicznym i wprowadzeniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości. Do monitoringu i oceny Planu Odnowy Miejscowości zobowiązuje się Gminę Rymań, zatwierdzając Plan Odnowy Miejscowości.

Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji pomoże rozwiązać problem dezaktualizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości, wynikających ze zmieniających się warunków działania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach niniejszego dokumentu. Zakłada się również możliwość tworzenia dodatkowych kart projektów, które będą wpisywać się w założone cele operacyjne. Monitoring prowadzony będzie wyłącznie na podstawie stopnia osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu i rezultatu danego projektu. Uwzględniając powyższe przesłanki, można zagwarantować rozwój Planu Odnowy Miejscowości wraz z jednoczesnym rozwojem gospodarczym i społeczno-kulturalnym miejscowości Drozdowo. W gestii samorządu pozostanie zatwierdzenie drogą uchwały zmian w zapisach Planu.

Sposoby monitorowania:

Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, odbywać się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych:

- Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji projektu. Wzór karty oceny realizacji projektu został podany poniżej;

- Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (np. inne źródła finansowania, przesunięcie harmonogramu realizacji, czy zmiana zadań);

- Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu spoczywa na jednostkach koordynujących poszczególne projekty;

- Jednostki koordynujące są odpowiedzialne za przygotowania kart ocen realizacji działań strategicznych;

- Proponuje się, aby bieżąca ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości (monitoring) odbywała się raz do roku;

- Karty oceny projektu będą składane do Zespołu zarządzania Planem Odnowy Miejscowości, który przygotuje zbiorcze Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości i przekaże je dalej do Koordynatora zarządzania strategicznego.

Ocena (ewaluacja) Planu Odnowy Miejscowości

Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieżności miedzy zakładanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu), z jednoczesnym wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu Odnowy Miejscowości do określonych wymagań. Zakłada się, że ocena będzie prowadzona każdego roku.

Ocena Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie poprzez następujące działania:

- Analiza poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieżące reagowanie na zmieniające się warunki. Analiza będzie dokonywana przez Zespół zarządzania Planem Odnowy Miejscowości;

- Okresowy, tzn. przynajmniej raz w roku, przegląd realizacji Planu Odnowy Miejscowości na sesjach Rady Gminy oraz zebraniach Rady Sołeckiej Drozdowa, poświęconych realizacji Planu Odnowy Miejscowości. Sesja i zebrania będą miały charakter sesji/zebrań strategicznych, na których wprowadzane będą zmiany do Planu Odnowy Miejscowości. Uczestnikami sesji strategicznych, poza Radnymi Gminy Rymań oraz członkami Rady Sołectwa Drozdowo, będą przedstawiciele różnych środowisk;

- Sesja strategiczna powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budżetu Gminy, wskazując na nowe kierunki prac nad budżetem.

Program sesji/zebrania strategicznego powinien uwzględniać:

- Ocenę Planu Odnowy Miejscowości na podstawie kart ocen projektów;

- Propozycje nowych działań z uzasadnieniem wprowadzenia lub rezygnacji, jeżeli dane zadanie było wpisane w Plan Odnowy Miejscowości;

- Dyskusja, głosowanie, zatwierdzenie.

Wzór karty oceny realizacji projektu

| KARTA OCENY REALIZACJI PROJKETU |  |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: |  |
| Tytuł projektu: |  |
| Podejmowane działania w celu realizacji projektu: |  |
| Efekty (wskaźniki) |  |
| Stopień rozbieżności pomiędzy efektami zakładanymi i osiągniętymi: |  |
| Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu: |  |
| Proponowana modyfikacja projektu: |  |
| Dalsze finansowanie: |  |

Komunikacja społeczna

Prace nad wdrażaniem i zmianami w Planie Odnowy Miejscowości powinny przebiegać w uzgodnieniu społecznym, dlatego zachęca się, aby co dwa lata w pracach zespołu zarządzającego POM wzięli udział zaproszeni goście, tzw. liderzy społeczni.

Główne zadania i projekty, wynikające z planu rozwoju, zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez stronę internetową Gminy Rymań. Takie przedstawienie Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo pozwoli na jego upublicznienie w szerokim kręgu mieszkańców oraz stworzy możliwość jak największego uczestnictwa mieszkańców przy jego wdrażaniu.